
铜梁区2019年河道清漂保洁项目绩效评价指标得分表

	评价指标
	评分标准
	得分
	备注

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	
	
	

	资金投入

管理
	10
	项目立项
	3
	①按规定程序申请设立，得1分；

②有可行性研究、专家论证等，得1分；

③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分。
	3
	项目按规定申请，取得区政府批准，符合重庆市和铜梁区清漂决策。

	
	
	绩效目标
	3
	①绩效目标可以细化分解为具体绩效指标，得1分；

②绩效目标编制明确、可衡量、可达成，具有相关性和时限性，得2分。
	3
	按河流重点程度及按辖区河流长度进行清漂。

	
	
	资金落实
	4
	①资金及时到位，得2分；

②资金足额到位，得2分。
	4
	执行政府会计制度，资金根据需要已到位。

	项目管理
	20
	采购管理
	4
	①按政府采购法及其相关规定组织购买，得2分；

②按规定公开采购信息，得2分。
	4
	环卫所通过公开招投标选定了重庆市环卫集团有限公司为市场服务化单位。

	
	
	
	
	①是否按照规定招聘清漂保洁人员，得2分；

②是否按规定公开结果信息，得2分。
	
	

	
	
	业务管理
	9
	①项目管理制度健全、有专业人员或机构进行管理，得2分；

②项目管理制度得到有效执行和落实，得2分；

③建立日常检查机制并执行，得2分；

④建立验收机制并执行，得2分；

⑤档案管理规范、完整，得1分。
	5
	成立了工作实施方案和市场化管理考核办法，但部分镇街未制定相应实施方案及日常监管制度，酌情扣4分。

	
	
	财务管理
	7
	①按程序拨付资金、手续完整，得2分；

②资金分配和使用公平，得1分；

③购买主体对资金进行监管，得1分；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律情况，得3分；如有发现，得0分。
	4
	按规定进行资金拨付，截至2019年12月31日，各镇街账面有资金结余，扣3分。

	产出效益
	40
	完成及时率
	5
	按合同约定时间完成或提前完成，得5分；超期完成，每延期3天少得1分，延期15天以上得0分。
	5
	河道清漂保洁工作已常态化，较好的完成了日常清漂工作。

	
	
	实际完成率
	10
	实际完成数量与合同约定相符，得10分；未达到目标的，每低一个百分点少得1分，低于合同约定数量的90%，得0分。
	8
	重庆鼎瑞环卫服务有限公司的设备投入数量尚未达到招投标或合同约定数量，但较好的完成了清漂工作，酌情扣2分。

	
	
	质量达标率
	15
	项目完成质量达到合同要求，得10分；

项目验收评价为“合格”得5分，评价为“不合格”得0分。
	15
	经环卫所和各镇街日常监督考核，清漂保洁工作达到合同要求。

	
	
	经济效益
	3
	①成本控制，中标价低于平均投标价，得2分；

②对经济发展带来直接或间接影响，得1分。
	1
	市场化服务中标价高于平均中标价，扣2分。

	
	
	社会效益
	2
	项目具有公平性、普惠性，得2分。
	2
	项目的实施有利于提升城市环境和河道生态环境。

	
	
	生态效益
	2
	符合生态要求、节能环保，得2分。
	2
	河道清漂保洁有有利于改善河流水质、河道生态环境。

	
	
	可持续性影响
	3
	服务内容发挥作用的年限超过5年，得3分；超过4年不满5年，得2分；超过3年不满4年得1分；不满2年得0分。
	3
	河道清漂保洁常态化、规范化，长期有效。

	服务对象满意度
	30
	服务对象满意度
	30
	满意度指标达到80%以上的，得30分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。
	30
	经现场访问110名受益对象，满意度为97.27%。

	绩效评价总得分：89分


1

PAGE  
2

