重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）

Chongqing qianshuo Certified Public Accountants (general partnership)

渝潜硕 专审 字【2023】第xxx号

铜梁区2022年农村户厕改造及公厕

建设项目绩效评价报告

重庆市铜梁区财政局：

我公司接受贵单位委托，对铜梁区2022年农村户厕改造及公厕建设项目进行了绩效评价，并出具绩效评价报告。提供真实、合法、完整的绩效评价资料是重庆市铜梁区农业农村委员会的责任，我们的责任是对这些资料进行核实，依据已核实的资料，按照规定的程序和方法，进行绩效评价并出具绩效评价报告。在评价过程中，我们结合建设项目的实际情况，实施了包括审阅项目资金计划文件、项目实施方案、实施环节所涉及的文件或合同以及所涉专项资金的财务收支凭证；现场查看建设项目工程并对村民进行访谈等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们获取的评价基础数据是真实、有效的，为出具绩效评价报告提供了基础。

目  录

一、基本情况	3

（一）实施单位基本情况	3

（二）项目基本情况	3

二、绩效评价情况	4

（一）绩效评价的目的	4

（二）绩效评价的基本内容	4

（三）绩效评价的主要依据	4

（四）绩效评价基本原则	5

（五）绩效评价指标体系	5

（六）绩效评价的方式和方法	8

（七）绩效评价的过程	8

三、绩效评价指标分析	9

（一）项目投入	9

（二）项目管理	10

（三）项目产出	10

（四）项目效果	11

（五）绩效评价结论	11

四、绩效评价结果的问题和建议	12

（一）存在的问题	12

（二）对问题的建议	12

# 一、基本情况

## （一）实施单位基本情况

实施单位：重庆市铜梁区农业农村委员会

单位性质:机关

职能(业务)范围:牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。（数据来源：重庆市铜梁区人民政府网）

## （二）项目基本情况

1、资金情况。

户厕改造资金 600 万元，用于全区 2000 户农村卫生户厕新建和改造升级。公厕建设资金 300 万元，用于全区 15 座公厕建设。

2、各级责任情况。

铜梁区农业农村委员会：负责指导项目规划设计，技术指导，并负责指导方案编制、评审及项目监督、验收全过程，协助财政部门加强项目资金管理。

铜梁区财政局：全程协助指导项目的规划、方案编制、评审及验收，重点制定财政资金补助标准，加强资金使用监督管理。

各镇街：参与指导项目规划、方案编制、业主引导，加强项目工程质量检查与管理，组织检查验收及绩效考评。按照管理有序、各尽其职、各记其功的原则，形成全力，协调项目建设中相关问题的处理，积极推进项目建设。

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

## （二）绩效评价的基本内容

1、绩效目标的设定情况；

2、资金投入和使用情况；

3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4、绩效目标的实现程度及效果；

5、根据实际情况需要评价的其他内容。

## （三）绩效评价的主要依据

1、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（铜财〔2022〕678号）；

2、《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）；

3、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）；

4、与项目有关的立项、可研、概算、项目公示情况、招投标、合同、项目收支、质量检测、竣工验收、项目结算、后续管控、项目收益情况等相关资料。

## （四）绩效评价基本原则

1、统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

4、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

6、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

## （五）绩效评价指标体系

按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）的具体要求，结合铜梁区建设项目的自身特点，由铜梁区财政局依据相关资料，组织相关专业人员，论证并制定共性指标体系。我们在此基础上经过相关评价程序制定与此项目相关的个性指标，完善构成此绩效评价指标体系，如下表：

铜梁区建设项目绩效评价及考核指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 立项规范 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集休决策等。（是1分，否0分）。 |
|  |  | 立项依据 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。 |
|  |  | 目标设定 | 3 | ①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）； ②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）； ③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）。 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 |
| 管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是1分，否0分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（是1分，否0分）。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 3 | ①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）； ②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）； ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）； ⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）； ②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计别产出数) x100%。（项目实际完成率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
|  |  | 完成及时率 | 10 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间 ) /计划完成时间]*100%。（项目完成及时率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
|  |  | 成本节约率 | 10 | 成本偏离度=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（项目成本偏离度绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施后是否：①、明显促进当地农业经济发展（明显2分，否0分）；②、明显促进当地旅游经济的发展（明显2分，否0分）；③、明显促进当地农村产业布局及结构合理化（明显1分，否0分）。 |
|  |  | 社会效益 | 8 | ①、项目实施是否促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善耕地质量发挥了明显作用。（作用明显4分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显（作用明显4分，其他酌情扣分）。 |
|  |  | 生态效益 | 2 | ①、项目是否充分考虑了地理条件（是1分，否0分）；②、项目是否美化及改善了生态环境（是1分，否0分）。 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | ①、项目实施是否对邻近村社的公厕修建有积极带动作用（作用明显：2分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显（作用明显：2分，其他酌情扣分）；③、项目实施对村级政务、财务公开是否有明显促进作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。 |
| 总分 |  | 100 |  |

## （六）绩效评价的方式和方法

铜梁区2022年农村户厕改造及公厕建设项目绩效评价由贵单位委托我公司实施，贵单位对我公司开展绩效评级工作进行规范和指导。该项目本次绩效评价工作我们采用比较法和公众评判法进行评价。

## （七）绩效评价的过程

1、本次绩效评价工作在贵单位的统一组织、指导、督促下，由贵单位委托我公司具体负责实施。

2、由我公司负责相关基础资料和数据的收集并确保所收集资料和数据的完备、准确。

3、依据铜梁区2022年农村户厕改造及公厕建设项目的实际情况，按照相关要求、依据相关资料，论证并制定铜梁区2022年农村户厕改造及公厕建设项目绩效评价指标体系，报贵单位进行论证和审定。

4、我公司派评价小组进行实际调查工作。

5、我公司依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目投入

1、项目立项

项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关规定，事前经过必要的可行性研究，集体决策等；

立项符合国家相关符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，项目与实施单位或委托单位职责密切相关，是为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，纳入了年度任务或计划；

项目计划投资额与预算较匹配。

2、资金落实

项目资金及时落实到实施单位。

## （二）项目管理

1、业务管理

项目实施单位具有相应的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；

项目实施过程中遵守相关法律法规和业务管理规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；

项目具有相应的质量要求和等级标准，项目采取了质量检查、验收等控制措施或手段。

2、财务管理

项目具有相应的项目资金管理办法，并符合相关财务会计制度的规定；

项目资金使用符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定；

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；

项目的重大开支经过评估认证；

资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途；

项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

项目具有相应的项目资金监控机制，并采取了相应的财务检查等监控措施或手段。

## 项目产出

通过项目实施方案与验收报告，工程结算报告等资料进行对比，项目实施内容完整。其中户厕改造资金 600 万元，用于全区 2000 户农村卫生户厕新建和改造升级;公厕建设资金 300 万元，用于全区 15 座公厕建设。在整个绩效评价过程中我们了解到公厕实际建设15座，户厕改造共计2038户。（户厕改造完成数量大于计划数量是因为在实际执行过程中部分镇街单个户厕改造花费的资金低于计划资金3000元，多余的资金进行了更多的户厕改造）

## 项目效果

项目实施充分考虑了地理条件，美化及改善了生态环境，促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善当地人居、出行环境发挥了明显作用；对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显。

项目的实施对邻近村社的公厕建设具有积极带动作用，对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显，对村级政务、财务公开有较明显促进作用。

## （五）绩效评价结论

2022年8月4日，重庆市铜梁区财政局关于下达2022年农村户厕改造及公厕建设资金的通知（铜财【2022】349号），下达区农业农村委资金919万元，建设资金 900万元，第三方验收服务费用19万元。目前相关资金尚未拨付给进行户厕改造及公厕建设的相关镇街。

铜梁区2022年农村户厕改造项目绩效评价为98分，对照评价结果判定表，其评价结果等级判定为：优。铜梁区2022年农村公厕建设项目绩效评价为95.8分，对照评价结果判定表，其评价结果等级判定为：优。

| 综合评价得分 | 90分及以上 | 80-90分 | 70-80分 | 70分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

（户厕评分说明：户厕改造资金 600 万元，用于全区 2000 户农村卫生户厕新建和改造升级，因为户厕较多，我们在绩效评价过程中对各镇街各自随机抽取10%的户厕进行相关的实地检查，检查结果显示所有的户厕均已改造完成，户厕均处于使用状态。但是在检查过程中我们发现部分农户对于户厕改造项目积极性不高，她们认为整个改造过程较为繁琐，整个过程时间较长，验收检查次数过多。基于以上情况我们对户厕项目整体评价为98分，扣分原因是群众满意度不高。）

# 四、绩效评价结果的问题和建议

## （一）存在的问题

1、在现场查看各镇的公厕建设项目过程中我们发现部分公厕后续管理较差，公厕卫生差，洗手池没有水。

2、我们在实地走访农户的户厕改造项目时发现部分农户对于户厕改造项目积极性不高，她们认为整个改造过程较为繁琐，整个过程时间较长，验收检查次数过多，导致部分未申请过户厕改造的农户不愿意申请户厕改造。

## （二）对问题的建议

为提高财政预算资金精细化管理水平和效益，我们提出如下建议：

- 对于建设完成并投入使用的公厕一定要加强后续管理，特别是公厕卫生问题，以及公厕洗手池没有水问题，建议及时的进行相关整改。

- 建议相关负责人员及时与农户沟通，做好农户的思想工作，对于项目的要求等及时与农户传达，相关非必要程序可以简化或者是取消。

附送：

1、建设项目绩效评价及考核指标评分表-铜梁区2022年农村公厕建设项目

附件:

一、执业《注册会计师证书》复印件

二、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《执业证书》复印件

三、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件

重庆潜硕会计师事务所        中国注册会计师：

（普通合伙）            中国注册会计师：

中国·重庆             二〇二三年十月二十四日