重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）

Chongqing qianshuo Certified Public Accountants (general partnership)

渝潜硕 专审 字【2023】第xxx号

铜梁区2021年度高标准农田建设项目

绩效评价报告

重庆市铜梁区财政局：

我公司接受贵单位委托，对铜梁区2021年度高标准农田建设项目进行了绩效评价，并出具绩效评价报告。提供真实、合法、完整的绩效评价资料是重庆市铜梁区农业农村委员会的责任，我们的责任是对这些资料进行核实，依据已核实的资料，按照规定的程序和方法，进行绩效评价并出具绩效评价报告。在评价过程中，我们结合高标准农田建设项目的实际情况，实施了包括审阅项目资金计划文件、项目实施方案、实施环节所涉及的文件或合同以及所涉专项资金的财务收支凭证；现场查看高标准农田建设项目工程并对村民进行访谈等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们获取的评价基础数据是真实、有效的，为出具绩效评价报告提供了基础。

目  录

一、基本情况	3

（一）实施单位基本情况	3

（二）项目基本情况	3

二、绩效评价情况	5

（一）绩效评价的目的	5

（二）绩效评价的基本内容	5

（三）绩效评价的主要依据	6

（四）绩效评价基本原则	6

（五）绩效评价指标体系	7

（六）绩效评价的方式和方法	9

（七）绩效评价的过程	10

三、绩效评价指标分析	10

（一）项目投入	10

（二）项目管理	11

（三）项目产出	12

（四）项目效果	12

（五）绩效评价结论	13

四、绩效评价结果的问题和建议	13

（一）存在的问题	13

（二）对问题的建议	14

# 一、基本情况

## （一）实施单位基本情况

实施单位：重庆市铜梁区农业农村委员会

单位性质:机关

职能(业务)范围:负责农田建设中长期规划，组织实施农田建设、农田整治、农田水利项目。承担农业综合开发项目管理工作。负责农业工程建设项目招投标行业监督管理。组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划并组织实施。组织耕地保护调查、监测，评定耕地质量等级。参与开展永久基本农田保护相关工作等十七项职能。（数据来源：重庆市铜梁区人民政府网）

## （二）项目基本情况

### 铜梁区2021年度高标准农田建设项目

项目名称：1、铜梁区2021年度北部片区高标准农田建设项目

2、铜梁区2021年度南部片区高标准农田建设项目

项目法人：重庆市铜梁区农业农村委员会

项目地点：1、铜梁区2021年度北部片区高标准农田建设项目

高楼镇盘石村、二坪镇隘口村、严家村；东城街道柿花村、水星村；旧县街道祝家村、大观村；蒲吕街道善心村、新联村、青山村；

- 铜梁区2021年度南部片区高标准农田建设项目

虎峰镇轮桥村、石柱村、回龙村、石寨村、石岭村、石梯村、群力村，永嘉镇竹海村、和益村；大庙镇大狮村、双鹅村；西河镇双永村；安溪镇谭洪村。

项目规模和内容：

1、铜梁区2021年度北部片区高标准农田建设项目

该项目建设规模29241亩。宜机化工程3997亩，土壤改良工程935亩；新修提灌站1座，维修山坪塘4座，新修蓄水池2座，新修排水沟6995m，铺设PE管道22835m及配套建构筑物；新修机耕道7512m，维修机耕道1570m，新建耕作道19223m，新建田间道路附属工程66座等设施及相关附属配套设施。

2、铜梁区2021年度南部片区高标准农田建设项目

该项目建设规模32574亩。宜机化工程5190亩，土壤改良2785亩，维修山坪塘3座，新修蓄水池5座，新修排水沟3137m，维修排水沟1699m铺设PE管道7414m，新修涵洞184 座，新修机耕道13794m，维修机耕道174m，新修耕作道15295m，新修挡土墙414m等设施及相关附属配套设施。

项目资金情况：

1、铜梁区2021年度北部片区高标准农田建设项目

本项目总投资4,806.54万元，其中2021年中央农田建设补助资金市级农业专项资金4,206.54万元（建设主体工程费3,982.89万元，项目管理费69.83万元，规划设计费69.62万元，监理费71.23万元，项目招标代理费12.97万元）。本项目资金来源为2021年中央农田建设补助资金和市级农业专项资金及其他资金600万元。

2、铜梁区2021年度南部片区高标准农田建设项目

本项目总投资5,025.24万元，其中2021年中央农田建设补助资金市级农业专项资金4,325.24万元（主体工程建设费用4,096.90万元，项目管理费70.97万元，项目设计费71.18万元，项目监理费73.00万元，项目招标代理费13.19万元）。本项目资金来源为2021年中央农田建设补助资金和市级农业专项资金及其他资金700.00万元。

项目建设工期：2年。

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

## （二）绩效评价的基本内容

1、绩效目标的设定情况；

2、资金投入和使用情况；

3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4、绩效目标的实现程度及效果；

5、根据实际情况需要评价的其他内容。

## （三）绩效评价的主要依据

1、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（铜财〔2022〕678号）；

2、《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）；

3、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）；

4、与项目有关的立项、可研、概算、项目公示情况、招投标、合同、项目收支、质量检测、竣工验收、项目结算、后续管控、项目收益情况等相关资料。

## （四）绩效评价基本原则

1、统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

4、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

6、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

## （五）绩效评价指标体系

按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）的具体要求，结合铜梁区建设项目的自身特点，由铜梁区财政局依据相关资料，组织相关专业人员，论证并制定共性指标体系。我们在此基础上经过相关评价程序制定与此项目相关的个性指标，完善构成此绩效评价指标体系，如下表：

铜梁区建设项目绩效评价及考核指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 立项规范 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集休决策等。（是1分，否0分）。 |
|  |  | 立项依据 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。 |
|  |  | 目标设定 | 3 | ①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）； ②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）； ③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）。 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 |
| 管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是1分，否0分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（是1分，否0分）。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 3 | ①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）； ②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）； ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）； ⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）； ②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计别产出数) x100%。（项目实际完成率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
|  |  | 完成及时率 | 10 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间 ) /计划完成时间]*100%。（项目完成及时率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
|  |  | 成本节约率 | 10 | 成本偏离度=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（项目成本偏离度绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施后是否：①、明显促进当地农业经济发展（明显1分，否0分）；②、明显促进当地农业产业链的发展（明显1分，否0分）；③、明显促进当地农村产业布局及结构合理化（明显1分，否0分）；④、明显降低当地物流运输成本（明显1分，否0分）；⑤、明显提高当地农民增收（明显1分，否0分）。 |
|  |  | 社会效益 | 8 | ①、项目实施是否促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善耕地质量发挥了明显作用。（作用明显4分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显（作用明显4分，其他酌情扣分）。 |
|  |  | 生态效益 | 2 | ①、项目是否充分考虑地理环境，合理利用耕地（是1分，否0分）；②、项目是否有美化及改善了生态环境（是1分，否0分）；③、项目实施是否对防止水土流失产生明显作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | ①、项目实施是否对邻近村社的高标准农田建设有积极带动作用（作用明显：2分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显（作用明显：2分，其他酌情扣分）；③、项目实施对村级政务、财务公开是否有明显促进作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。 |
| 总分 |  | 100 |  |

## （六）绩效评价的方式和方法

铜梁区2021年度高标准农田建设项目绩效评价由贵单位委托我公司实施，贵单位对我公司开展绩效评级工作进行规范和指导。该项目本次绩效评价工作我们采用比较法和公众评判法进行评价。

## （七）绩效评价的过程

1、本次绩效评价工作在贵单位的统一组织、指导、督促下，由贵单位委托我公司具体负责实施。

2、由我公司负责相关基础资料和数据的收集并确保所收集资料和数据的完备、准确。

3、依据铜梁区2021年度高标准农田建设项目的实际情况，按照相关要求、依据相关资料，论证并制定铜梁区2021年度高标准农田建设项目绩效评价指标体系，报贵单位进行论证和审定。

4、我公司派评价小组进行实际调查工作。

5、我公司依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目投入

1、项目立项

项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关规定，事前经过必要的可行性研究，集体决策等；

立项符合国家相关符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，项目与实施单位或委托单位职责密切相关，是为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，纳入了年度任务或计划；

项目计划投资额与预算较匹配。

2、资金落实

项目资金及时落实到实施单位。

## （二）项目管理

1、业务管理

项目实施单位具有相应的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；

项目实施过程中遵守相关法律法规和业务管理规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；

项目具有相应的质量要求和等级标准，项目采取了质量检查、验收等控制措施或手段。

2、财务管理

项目具有相应的项目资金管理办法，并符合相关财务会计制度的规定；

项目资金使用符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定；

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；

项目的重大开支经过评估认证；

资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途；

项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

项目具有相应的项目资金监控机制，并采取了相应的财务检查等监控措施或手段。

## 项目产出

通过项目实施方案与验收报告，工程结算报告等资料进行对比，项目实施内容完整；

依据评价标准中公式进行计算，项目完成及时率为-4.25%；

该项目如将项目预算金额9,831.78万元作为计划成本，项目成本节约率为54%，计算后此项不得分；通过与农委相关项目责任人进行沟通得知，是由于在招标中采取价格最优方式中标，各个标段中标价格均低于计划金额，是节约了项目资金，此项将铜梁区2021年度高标准农田建设项目的合同总金额5,272.86万元作为项目的计划成本，项目成本节约率为17%。

## 项目效果

项目实施后，促进了当地农业、产业链的发展，促进了当地农村产业布局及结构合理化，降低了当地物流运输成本；

项目实施促进了当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善耕地质量发挥了明显作用，对促进当地新农村建设，缩小城乡差距有一定作用；

项目分考虑地理环境，合理利用耕地，美化及改善了生态环境，对防止水土流失产生了明显作用；

项目的实施对邻近村社的高标准农田建设具有积极带动作用，对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显，对村级政务、财务公开有较明显促进作用；

项目实施提高了当地现代化农业水平，提高了宜机化程度，节约了种植、收割等成本，使当地村民获得了实惠，得到了群众得支持和认可。

## （五）绩效评价结论

铜梁区2021年度高标准农田建设项目实际下达2021年中央财政农田建设补助资金5,054.00万元，2022市级农业相关转移支付资金1,620.00万元，截止2023年4月30日止实际完成财政资金投资1,810.98万元，形成结余资金4,863.02万元。

铜梁区2021年度高标准农田建设项目绩效评价为92分，对照评价结果判定表，其评价结果等级判定为：优。

| 综合评价得分 | 90分及以上 | 80-90分 | 70-80分 | 70分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

# 四、绩效评价结果的问题和建议

## （一）存在的问题

1、铜梁区2021年度高标准农田建设项目预算批复投入总金额9,831.78万元，其中中央财政资金8,531.78万元,市级财政资金1,300.00万元，铜梁区农业农村委员会通过委托招标，签订项目合同总金额5,276.86万元，最终通过财务竣工结算评审，审定金额为4,502.92万元,预算金额与审定金额差距较大。

2.截止2023年4月30日，实际完成财政支付1,810.98万元，将审定金额4,502.92万元作为最终项目投资额，仍有2,691.94万元未支付。

## （二）对问题的建议

为提高财政预算资金精细化管理水平和效益，我们提出如下建议：

严格按照财政资金预算执行，及时安排及拨付项目资金。针对财政专项资金,建议主管单位及时安排项目资金，实施单位在规定时间内申请支付项目资金,杜绝资金滞留、挤占、截留、挪用等现象的发生。

附送：

1、建设项目绩效评价及考核指标评分表-铜梁区2021年度高标准农田建设项目

附件:

一、执业《注册会计师证书》复印件

二、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《执业证书》复印件

三、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件

重庆潜硕会计师事务所        中国注册会计师：

（普通合伙）            中国注册会计师：

中国·重庆             二〇二三年十月十二日