重庆市铜梁区

2020年农村危房处置资金

龙源会所综（2022）032号

绩

效

评

价

报

告

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二二年八月

# 目录

目录	1

说明	3

摘要	4

第一章  项目基本情况	9

一、项目概况	9

二、项目绩效目标	10

（一）项目绩效总目标	10

（二）项目绩效工作目标	11

第二章  项目单位绩效报告情况	13

第三章  绩效评价工作情况	14

一、绩效评价目的	14

二、绩效评价依据	14

三、绩效评价主要内容	16

四、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	16

（一）绩效评价原则	16

（二）评价指标体系	16

（三）绩效评价方法	21

五、绩效评价工作过程	21

（一）前期准备	21

（二）组织实施	22

（三）分析评价	24

第四章  绩效评价指标分析情况	25

一、项目资金情况分析	25

（一）项目资金到位情况分析	25

（二）项目资金使用情况分析	25

（三）项目资金管理情况分析	25

二、项目实施情况分析	27

（一）项目组织情况分析	27

（二）项目管理情况分析	28

三、项目绩效情况分析	32

（一）项目经济性分析	32

1.项目成本（预算）控制情况	32

2.项目成本（预算）节约情况	33

（二）项目效率性分析	33

1.项目的实施进度	33

2.项目完成质量	33

（三）项目的效益性分析	33

1.项目预期目标完成程度	33

2.项目实施对经济和社会的影响	33

四、综合评价情况及评价结论	35

（一）定性分析	35

（二）定量评价	36

（三）评价结论	36

第五章  绩效评价结果应用建议	37

第六章  存在的问题和相关建议	38

一、存在的问题	38

二、相关建议	39

第七章  其他需说明的问题	41

附件1：评价项目小组成员	42

附件2：2020年农村危房处置资金拨付汇总表	43

附件3：2020年农村危房处置资金绩效评价计分表	44

附件4：问卷调查汇总统计情况表	48

# 说明

受重庆市铜梁区财政局的委托，重庆龙源会计师事务所有限责任公司对重庆市铜梁区2020年农村危房处置资金使用情况进行了绩效评价。通过此次评价，考核农村危房处置资金落实和使用情况，检验农村危房处置资金预期目标的实现程度，为规范农村危房处置资金预算编制和加强专项资金的管理使用、提高专项资金使用效率和效益提供参考依据。

本次评价主要采用农村危房处置资金绩效评价指标定量评价方法，评价过程分为前期准备、组织实施、分析评价与报告撰写等阶段。其中：组织实施包括收集、核实书面材料，问卷调查及现场访谈等过程。

本报告从评价思路、评价过程、评价结果、对策建议等几方面进行阐述；对有关结论、原因、建议等做出具体阐述，并给予材料支撑；同时，整理汇编项目有关评价的原始素材、记录文件等，作为佐证材料。

# 摘要

开展农村危房处置资金绩效评价，是完善公共财政体制、推进政务公开的迫切需要，是提高财政科学化、精细化管理水平的重要内容，对于推动农村危房处置相关政策落实，搞好农村危房处置工作，加强农村危房处置资金管理，提高资金使用效益，都具有十分重要的意义。为科学、客观、全面、规范地评价农村危房处置资金使用绩效，检视政策实施效果，总结工作经验，并为有关部门提供完善相关政策和提升资金使用绩效的对策建议，重庆市铜梁区财政局委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司（以下简称龙源会计师事务所），对2020年农村危房处置资金的使用绩效实施独立的第三方评价。评价基准日为2022年7月31日。

龙源会计师事务所遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以及“以结果为导向、基于证据”的评价思路，组建了主任会计师、技术负责人、项目负责人及项目助理等7名人员构成的评价项目工作组，根据项目特点构建了相应的评价指标体系，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价铜梁区2020年农村危房处置资金的使用效率与效益、建设及完成情况。本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，按照规定方法计算得出综合绩效评价的实际分数，对财政专项资金的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

评价过程分前期准备、组织实施、分析评价等主要工作过程。

综合评价结果表明，2020年农村危房处置工作，基本完成了区下达的各项建设任务，项目实施较好，资金投入使用及时到位，总体上达到既定的目标，经济、社会、生态效益较好，主要体现在：

一是改善了农村困难群众居住条件。通过拆旧建新、修缮加固、拆除封堵等方式，从根本上消除住房安全隐患，确保困难群众的生命财产安全，实现困难群众住有所居、居有所安，让危房处置工程真正成为困难群众“雪中送炭”的工程，使困难群众生活质量明显提高，生存环境明显改善，提升了农村困难群众的幸福指数，推动了农村物质、精神和生态文明建设，促进了城乡统筹协调发展。

二是提高了农村住房质量，形成农村住房保障政策体系。一方面，农村危房处置后房屋合格率较高，主体结构、承重结构或设置的梁、柱达到施工规范及设计承载力要求，结构基本安全可靠，房屋预期能达到安全使用期限，经过拆除封堵，在很大程度上保证了农户的居住安全；另一方面，农村危房处置工作开展以来，从制度、政策和实践上，初步建立了贫困农户基本安全保障制度，形成了农村住房保障政策体系，为后期基本消除农村现有危险房屋奠定了基础，项目预计将长期持续发挥效益。

三是有效推进美丽乡村建设。随着地方财政配套资金规模逐步增加，有效带动各级政府对农村村庄规划、公共服务设施、基础设施等资金投入。结合精准扶贫、灾后重建，整合资源、统筹实施，科学规划、整体推进，改善了农村人居环境，改善了村容村貌，提高了农民生活质量，促进了生态发展。

四是激发了群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心。实施农村危房处置工作，解决了群众想建房而又资金不足难题，缓解了群众建房资金压力，可以把有限的资金用于发展生产，激发了群众发展经济、投入小康社会建设的热情，有力地推动了新农村建设。

五是密切了党群关系。农村危房处置涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，各级党委、政府帮助困难群众实现了改变房屋简陋、破漏现状的愿望，让受益群众真正体会到党和政府的温暖，享受到党的惠民政策的实惠，大大提升了基层组织的执政形象，提高了群众对党和政府工作的满意度，为党的各项方针政策的贯彻落实奠定了良好的群众基础。

本次绩效评价综合得分为82.4分，根据财政专项资金绩效评价结果等级判定，铜梁区2020年度农村危房处置资金的使用绩效为“良”。

综合评价结果也发现，2020年铜梁区农村危房处置工作取得了一定的成绩，但在资金筹集使用、项目实施监督、制度执行、档案及电子信息管理等方面也存在着以下的不足：

1.绩效目标设置方面

绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。近几年，财政支出绩效目标申报程序逐渐规范、目标设置逐渐受到各级财政预算部门的重视，但由于完善时间尚短，各级项目主管部门对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标（尤其是成本和效益指标）设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2.危房改造补助资金管理方面

（1）资金发放未严格按照规定执行。根据文件要求，区住房和城乡建设部门竣工验收工作结束后，应及时向区财政部门提出拨付补助资金的申请，同时提供所有农户准确无误的“一卡通”账户信息。财政部门在收到申请后，应及时下拨资金到镇街，由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户，通过查询危房改造“一户一档”及打款依据等相关资料，部分危房改造资金并未严格按照规定打款到对象户“一卡通”账户，而是将补助打给亲属或建设方。

（2）镇政府验收D级重建危房面积不严谨。个别镇（街）存在D级危房重建建筑面积超过90平方米，这些农户不应享受此次补助政策，但政府均发放了20,000.00元补助。上述现象与2020年农村危房处置工作实施方案，“D级危房改造建筑面积不超过90平方米”不符，例如巴川街道接龙村戴洪伍，房产证原址建筑面积65.71平方米，在原址的基础上重建两层，建筑面积超过90平方米，不应验收通过。

（3）未及时结清以前年度鉴定费

经核查2020年农村危房处置资金支出时发现，2021年4月16日支付2018年农村危房住房鉴定服务费第三次尾款292,740.00元，该笔款项属于以前年度项目未结清款项，未及时进行结算。

3.危房处置全过程管理方面

（1）《农村危房改造质量安全巡查记录表》填写不规范。各镇（街）在农村危房改造施工期间，开展现场质量安全巡查，未规范填写《农村危房改造质量安全巡查记录表》，其中少量巡查类别与实际补助类别不符，巡查内容等内容为空。

（2）竣工验收手续不完善。相关镇街在进行危房改造竣工验收时，未将重建后的建筑面积记录在竣工验收表中，无法验证该房屋是否满足验收标准；部分《农村危房改造竣工验收表》填写不规范，改造方式等信息存在错误，未加盖村（居）委会公章等。

（3）在方案执行过程存在的问题。

根据《2020年农村危房处置工作实施方案》，在进行拆除封堵时，对相邻房屋有安全影响、无法拆除的D级夹心危房，采用规范性砖石封堵消除安全隐患。在进行实地走访及发放问卷时，发现大多数乡镇均未采用砖石进行封堵。而是采用木板、竹栅栏、彩钢板等进行封堵，其中采用木板和竹栅栏封堵质量过于粗糙，还有少数木板和竹栅栏封堵后又被农户拆除，继续使用该危房，农户的安全得不到保障。

4.档案资料管理方面

（1）身份信息审核不严谨。在登记改造资料时姓名存在同音字、改造类型不符等现象。

（2）档案管理不规范。个别镇街的危房改造档案管理不规范，农户改造纸质档案并未按照“一户一档”制度归档，资金发放证明材料等未纳入“一户一档”档案中，而是单独存放。

通过综合评价和分析，针对上述存在的问题，我们拟提出以下建议，利于以后工作的改进与完善：

1.建议项目单位在编制实施方案的同时，按照省级主管部门上报中央主管部门的标准，以项目县（市、区）为单位填写“财政支出项目绩效目标申报表”，进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。

2.建议加强对农村危房处置资金的监督检查和考核。加强资金监管，确保资金高效运行，对截留、挤占、挪用农村危房处置资金或因工作失误造成严重质量问题的，严肃追究有关领导和干部的责任。要求各镇街对危房处置资金使用情况进行全面摸底调查，规范危房处置资金拨付审批程序，明确资金使用范围、补助标准等内容，发现问题及时整改，使危房资金能专项用于农村危房处置工作，保证危房处置资金专项管理、专账核算、专款专用。建议进一步提高项目验收效率及验收程序的规范性，加快资金拨付，全面推行区级财政直接将补助资金支付至“危改户”一本通账户的制度。

3.建议加强建设管理。应建立健全规范的过程管理制度，督促施工、监理、检测等参加单位加强施工过程管理，联合相关人员定期巡查以保证工程质量，监督检查应形成正式书面文件并作为档案资料予以妥善保管，确保建设项目规范有序推进。同时组织专人进行竣工验收，对于未达到标准的不予验收，严格把控工程质量。

4.建议抓好档案收集和管理工作，切实提高农村危房处置管理水平。严格要求镇街按审核、公示、审批等规定程序进行资料完善，保证档案规范有序。充实工作人员并加强业务指导和培训，加快危改工作进度，完善农村危改档案收集工作。

# 第一章  项目基本情况

农村危房处置工作是保证农村群众居住安全，推动脱贫攻坚和乡村振兴战略的有效衔接、改善人居环境的重大举措。农村危房处置是一项中央、重庆市委、铜梁区委区政府高度重视的重大民生工程，是改善贫困农村居民居住条件、改变农村环境面貌、推进新农村建设的重要举措，是合民心、顺民意、符民愿的善举，对于促进铜梁区经济健康发展、社会和谐具有重要的意义。由于历史、自然、交通等原因，铜梁区仍有部分农村居民的居住条件很差，存在一定数量的危旧房屋，抗灾能力十分脆弱，直接威胁到人民群众生命财产安全。因此，为贯彻落实党中央、国务院关于加快农村危房处置的部署和要求，切实做好农村危房处置工作就成为一项重大民生实事。

一、项目概况

根据重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区农业农村委员会《关于印发〈2020年农村危房处置工作实施方案〉的通知》（铜建委发〔2020〕79号）、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区农业农村委员会《关于2020年农村危房处置工作要求的通知》（铜建委发〔2020〕85号）、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区财政局《关于加强2020年农村危房处置资金管理的通知》（铜建委发〔2020〕186号）、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会《关于进一步加强2020年农村危房处置资金管理的通知》（铜建委发〔2021〕75号）要求，精准发力，快速推进，改善农村居住环境，推进乡村振兴。在2020年6月30日前完成基础摸底、固化证据、农村所有危及公共安全的危房拆除（含建新未拆旧、一户多宅等）。2020年8月31日前完成农村唯一住房的“一般户”危房修缮重建工作。加强质量安全检查，强化危房改造过程中的技术指导，开展危房鉴定，严控危房重建面积，实施建新拆旧，拆除封堵，完善档案资料。

铜梁区住建委结合各镇（街）上报的现存危房数量、计划改造数量及审计调查情况，最终确定2020年农村危房总数共计32822户，计划拆除7945户、封堵10468户、宅基地复垦5249户、改造9160户（其中C级5769户、D级3391户）。2020年铜梁区农村危房处置在全区28个镇街进行，截至2021年12月底，铜梁区下拨补助资金88,369,715.54元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

根据重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区农业农村委员会《关于印发〈2020年农村危房处置工作实施方案〉的通知》（铜建委发〔2020〕79号）、重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区农业农村委员会《关于2020年农村危房处置工作要求的通知》（铜建委发〔2020〕85号）的要求，明确了2020年农村危房处置工作绩效总体目标，具体内容如下：

1.2020年铜梁区农村危房处置工作的指导思想：

以落实科学发展观为指导，按照中央保民生、保增长、保稳定的总体要求，以解决农村困难群众的基本居住问题为目标，以农民自筹为主，通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，有序开展农村危房处置工作。确保到2021年如期实现贫困户住房安全有保障目标，切实提高贫困人口的获得感和幸福感。

2.2020年度铜梁区农村危房处置工作的总体要求：

（1）健全工作机制。由区脱贫攻坚百日大会战指挥部住房安全保障分指挥部统筹指挥，区级部门各司其职，镇街具体推进，村社协调配合，构成区、部门、镇街、村四级联动抓落实，“政府指导、镇街主导、全民参与”的工作机制。指挥部与镇街签订责任书，落实工作责任。加强调度，采取“一周一调度，一周一通报”工作机制。将工作任务细化到镇街、村组和农户，全面推进全区危房处置工作。

（2）强化宣传动员。发挥政府引导和村规民约作用，强化农户环境卫生意识，通过召开动员会议、入户交流、张贴横幅标语、微信微博、电视播放宣传标语等方式，充分调动农民拆除、改造危房，建设美丽家园的自觉性、积极性。

（3）加强督查考核。对农村危房处置工作采取全面督促、重点抽查机制。将农村危房处置工作作为各单位年度考核内容。该项工作适用容错纠错机制，鼓励开拓创新、勇于担当、积极作为。

（4）坚持公平公正。严格执行补助政策、标准，严格执行审批程序；严禁优亲厚友、吃拿卡要等违法违规行为，对危房处置工作中的违法违规行为，坚决一查到底，严肃追责问责，情节严重的移交司法机关处理。

3.2020年铜梁区农村危房处置工作的主要任务：

在农村危房处置工作中，要规范补助对象认定程序，坚持公开、公平、公正的原则，农村危房处置工作严格实行户申请、村评议、镇（街）审核、区审批程序，对不符合危房改造政策的对象户取消补助资格。镇街要合理选择拆除重建、维修加固、拆除封堵等处置方式，严格执行危房处置建设标准，建立健全农村危房处置质量安全管理制度。各镇街在实施农村危房拆除工作过程中要规范程序，聘请有资质的第三方专业鉴定机构对农户明显是危房的住房进行鉴定、影像资料收集归档、土地复垦政策公开、拆除房屋安全协议签订；做好农村唯一住房为危房的一般农户改造确认工作，切实做到房屋拆除、改造合法合规，一户一档资料齐全完备。

（二）项目绩效工作目标

# 精准发力，快速推进，改善农村居住环境，推进乡村振兴。在2020年6月30日前完成基础摸底、固化证据、农村所有危及公共安全的危房拆除（含建新未拆旧、一户多宅等）。2020年8月31日前完成农村唯一住房的“一般户”危房修缮重建工作。

# 第二章  项目单位绩效报告情况

本次重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会未对农村危房处置资金绩效实施自我评价，由重庆市铜梁区财政局委托第三方重庆龙源会计师事务所有限责任公司负责操作本次绩效评价工作，避免不必要的人为干预，以确保评价结果客观公正。

# 第三章  绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

本次绩效评价是对铜梁区2020年农村危房处置资金管理工作和实施的项目进行客观、公正地综合评价，检验、考核和评价农村危房处置专项资金支出是否达到预期目标，为规范农村危房处置专项资金预算编制和加强财政资金的管理使用，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据，对于建立科学合理的农村危房处置资金绩效评价体系，规范和加强农村危房处置资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，全面提升农村危房处置工作水平具有重要作用。

二、绩效评价依据

本次绩效评价的依据主要包括：

（一）国家农村危房处置方针政策和规章制度，重庆市及铜梁区农村危房处置政策文件等。

1.财政部《关于印发〈中央农村危房改造补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2011〕88号）；

2.国务院办公厅《关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（国办发〔2018〕35号）；

3.住房和城乡建设部、财政部关于印发《脱贫攻坚农村危房改造绩效评价与激励实施办法》的通知（建村〔2019〕103号）；

4.《重庆市扶贫项目资金绩效管理办法》（渝府办发〔2018〕157号）；

5.重庆市财政局关于印发《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号）；

6.财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

7.重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区农业农村委员会《关于印发〈2020年农村危房处置工作实施方案〉的通知》（铜建委发〔2020〕79号）；

8.重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区农业农村委员会《关于2020年农村危房处置工作要求的通知》（铜建委发〔2020〕85号）；

9.重庆市铜梁区财政局《关于印发〈铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（铜财〔2020〕202号）；

10.重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区财政局《关于加强2020年农村危房处置资金管理的通知》（铜建委发〔2020〕186号）；

11.重庆市铜梁区财政局《关于下达2020年农村危房处置资金预算（第一批）的通知》（铜财〔2020〕684号）；

12.重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会《关于进一步加强2020年农村危房处置资金管理的通知》（铜建委发〔2021〕75号）；

13.重庆市铜梁区财政局《关于开展2021年项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2022〕323号）。

（二）2020年农村危房处置资金拨付使用管理情况及预算指标等会计资料。

（三）2020年农村危房处置资金建设管理情况及实施方案、统计报表等有关资料。

（四）铜梁区上报的综合性材料、开展宣传工作、危房改造及拆除封堵配套整改等有关资料。

（五）重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会、重庆市铜梁区财政局组织或委托中介机构进行的各类检查验收结论、审计报告及意见、财政监督检查报告、农民群众满意度测评结果等。

（六）其他相关资料和数据。

三、绩效评价主要内容

本次绩效评价是对2020年农村危房处置资金的支出绩效进行综合量化评价。农村危房处置资金为区级财政配套资金。农村危房处置资金绩效评价的主要内容包括项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等情况。

四、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（一）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1.方法科学。农村危房处置资金绩效评价采取定量评价的方法，应当注重农村危房处置资金支出的科学性、经济性和有效性。

2.主体独立。为保证绩效评价结果客观公正，必须坚持评价主体的独立性。农村危房处置资金绩效评价具体工作由重庆龙源会计师事务所有限责任公司负责操作，避免不必要的人为干预。

3.过程公开。严格遵循评价标准和程序，确保操作过程公开透明，及时对计分进行校验复核，发现问题及时与相关单位进行沟通、协调。

4.数据可得。应通过正规渠道取得相关数据，确保数据可靠、可得，同时对相关单位、个人进行问卷调查、现场访谈以及电话调查，以增强数据的可靠性。

5.结果可用。绩效评价应重点针对具体支出项目及其产出进行，评价结果应能清晰反映支出与产出之间紧密的对应关系。通过农村危房处置资金绩效评价，促进农村危房处置政策落实，进一步完善各项农村危房处置项目政策，实现稳定和扩大农村危房处置成果。

（二）评价指标体系

重庆龙源会计师事务所有限责任公司自2022年7月承接该项目以来，成立了专门的评价小组，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法。根据2020年农村危房处置资金项目特点构建了相应的评价指标体系，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价2020年农村危房处置资金的效率与效益、建设及完成情况。本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，按照规定方法计算得出综合绩效评价的实际分数，对财政专项资金的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

农村危房处置资金绩效评价指标体系包括以下四大部分：项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等，该四项一级指标共计分解为六项二级指标及二十项三级指标。

各指标分值、指标说明及评价标准详见表1。

表1  2020年农村危房处置资金绩效评价计分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | ①是否具有项目设立文件依据。②是否开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策。③是否精准认定危房处置对象。④是否严把危房处置对象审核审批程序。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 立项批文，实施方案及批复、可研报告等。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①是否确定绩效目标。②项目思路是否符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。③实施项目是否与单位职责密切相关。④是否强化农村危房鉴定，建立危房处置相关台账并实施精准管理。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责及绩效目标相关资料，危房处置相关台账。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度。④指标是否细化量化方便理解。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 |
|  | 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分。②预算执行率>=85%，得2分。③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% ①到位及时率>=95%，得4分。②到位及时率>=85%，得2分。③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料。 |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度。②业务管理制度是否合法、合规、完整。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关管理制度或文件。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度。②项目调整及支出调整手续是否完备。③项目公示情况、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。④补助金的发放方式及程序是否规范。各小项完全符合得0.5分，不符合得0分。 | 项目档案资料、凭证。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 3 | ①是否加强组织领导和部门合作。②是否加强监督检查。③是否加大政策宣传。以上各小项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 | 项目检查、监督、宣传、自评资料等。 |
|  |  | 过程管理 | 是否加强项目过程管理 | 3 | ①是否开展项目日常监管。②加大日常巡查力度。③切实做好竣工验收。以上各小项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 | 农村危房处置相关档案资料。 |
|  |  | 档案管理 | 项目实施单位是否建立健全档案管理 | 3 | ①建立农村危房改造农户“一户一档”，拆除封堵相关资料。②档案管理信息系统录入管理。③档案信息审核。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 农村危房处置相关档案资料。 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的项目资金管理办法。②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 资金管理办法。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续。以上各小项完全符合得0.6分，不符合得0分。 | 绩效目标申报表及变更批复资料、凭证。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①是否已制定或具有相应的内控机制。②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关内控制度、凭证等。 |
| 项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 8 | ①C、D级危房改造数量、拆除封堵及腾退的数量。②D级危房重建的面积。以上各小项完全符合得4分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 项目实施方案、危房处置花名册等相关文件资料。 |
|  |  | 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 12 | ①改造后房屋是否满足基本居住功能需要（是否按照方案结合农村卫生厕所、庭院硬化和绿化同步实施），拆除封堵是否能够避免人身安全.②是否符合D级危房重建面积标准。③改造后验收合格率。以上各小项完全符合得4分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 危房处置档案资料、实地走访等。 |
|  |  | 时效 | 任务完成及时率 | 4 | ①当年开工率。②当年完成率。当年危房改造对象全部开工并完成验收得满分，若未完成视完成情况酌情扣分。 | 各类调查报告、农村危房处置档案资料、问卷调查及现场走访资料 |
|  |  | 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 6 | ①危房改造是否按C级每户5000元、D级每户20000元的标准拨付，并直接打款到改造对象户银行账户上。②腾退是否按照300元/户或者500元/户标准拨付，并直接打款到改造对象户银行账户上。③拆除封堵是否直接拨付给施工方。以上各小项完全符合得2分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 凭证、相关银行转账记录。 |
| 项目效果（30分） | 效益指标 | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果 | 9 | ①改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例。②改造后房屋基本卫生条件有基本保障的比例，拆除封堵后给农户安全保障的比例。以上各小项完全符合得4.5分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | ①改造后房屋保证安全期限。②封堵房屋保证安全期限。改造后房屋保证安全期限可达20年以上得满分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | ①改造完成后对您的居住条件的改善程度。②农村危房改造或拆除封堵完成后对提高房屋安全性方面的作用。③家房屋改造质量或者拆除封堵质量。④农村危房处置政策的实施管理与监督制度。⑤2020年度实施的农村危房处置资金项目的总体满意程度。综合满意度>100%得满分，满意度90%-100%得14分，满意度80%-90%得12分，满意度70%-80%得10分，满意度60%-70%得8分，满意度60%以下不得分。 | 问卷调查 |

（三）绩效评价方法

本次评价采用定量评价的方法，实行百分制，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。依据已核实准确的财务数据资料及相关项目程序资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，对各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数，对农村危房处置资金的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

五、绩效评价工作过程

2020年农村危房处置资金绩效评价是指应用一定的评价方法、评价指标和评价标准，对铜梁区各镇街的农村危房处置资金管理工作和实施的项目进行客观、公正的综合评价。为保证评价结果的真实、完整、有效，绩效评价应当遵循严格规范的工作程序，一般而言，绩效评价工作过程应涵盖前期准备、组织实施、分析评价等主要工作过程。

（一）前期准备

1.做好详细的工作计划

在成立绩效评价项目组时，本所考虑了评价项目组各人员的技能特长，尽量做到组员之间的技能具有互补性。小组成立后，针对铜梁区农村危房处置资金绩效评价工作组织召开了学习讨论会。结合铜梁区农村危房处置资金支出的实际情况以及《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》相关文件的要求，在项目组充分讨论的基础上，对铜梁区农村危房处置资金的工作情况、资金使用情况等进行梳理，确定了评价过程中的重点事项。并把工作计划进行细化和完善，为绩效评价工作能顺利实施做好充分准备。

2.了解铜梁区农村危房处置资金的基本情况

绩效评价项目组在对相关文件进行学习研究后，到铜梁区财政预算评审中心、铜梁区住房和城乡建设委员会等相关部门与负责人进行沟通，明确了项目资金基本性质、用途、资金涉及的范围、项目绩效评价目标。在弄清楚以上事项后，绩效评价小组决定从定量和定性两个角度来评价农村危房资金绩效。

3.制订详细的绩效评价实施方案。

在项目负责人的组织下，全体成员分工合作，拟定出绩效评价实施草案。绩效评价实施方案的基本内容包含：项目总体情况介绍、绩效评价程序及内容、财务数据的钩稽关系及核对方法、调查问卷提纲、绩效评价依据的相关政策、制度等文件资料。之后，经项目组讨论，制订列明绩效评价实施方案中重点检查和一般检查的内容及具体要求，以克服事前的盲目性。

（二）组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、问卷调查、现场访谈及电话调查等过程，以及编制绩效评价工作底稿等工作。

1.资料收集

评价工作组在制定、完善绩效评价实施方案后，需要着手收集与农村危房处置资金有关的绩效评价资料，具体包括：

（1）铜梁区及各乡镇关于农村危房处置资金的文件资料；

（2）2020年铜梁区农村危房处置资金拨付使用管理情况及资金决算等会计资料；

（3）危房改造、拆除封堵、鉴定、腾退农户花名册、一户一档档案资料及农村危房处置档案检索系统数据等相关资料；

（4）质量安全巡查记录、建新拆旧、拆除封堵等有关资料

（5）项目绩效评价相关资料等。

2.资料审核

在收集、汇总、整理、分析铜梁区住建委及28个镇街相关部门提供的2020年农村危房处置资金的基础资料和数据的基础上，对所提供的相关资料的真实性和准确性进行职业判断和必要的审核程序，通过调阅项目及资金申报材料、审批、拨付文件、会计凭证等方式，充分核查数据资料的真实性、完整性、相关性、全面性和指标统计口径，为绩效评价指标的定量评分提供准确的数据基础。主要包含：

（1）与相关部门（如区住建委）负责人取得联系，获取与绩效评价项目相关的基础数据资料，进而审查绩效评价基础数据是否属实，记录审核联系情况；

（2）核对财务数据与相关材料是否一致，记录审核差异情况；

（3）审核绩效基础数据钩稽关系，记录审核基础数据情况，收集绩效评价资料等。

3.问卷调查及现场访谈

为了解国家农村危房处置投入资金的执行效果及目标人群对农村危房处置资金的满意度，项目组对平滩镇、侣奉镇、旧县街道、东城街道、大庙镇等七个乡镇范围内的村民及干部代表实施了问卷调查与现场访谈，并对调查问卷情况进行汇总、整理、分析。同时，在现场调查过程中，运用检查法、现场观察法等方法对被调查单位、个人关于农村危房处置资金的管理制度、使用制度等的贯彻落实情况进行抽样测试。具体而言，包括：

（1）调查问卷的设计。在征询相关部门负责人意见的基础上，合理设计调查问卷，着重强调问卷的直观性、全面性与可理解性。这样可以在保证覆盖面的前提下，使被调查人更易于接受，从而减少调查难度。

（2）调查问卷的发放。根据绩效评价实施方案中选择的调查样本，对各项目区实施问卷调查，进一步核实基础数据资料，了解农村危房处置资金政策的执行力度。

（3）调查问卷的回收。汇总、整理已回收的调查问卷，对不符合要求或者数据缺失的问卷进行二次调查。

（4）统计调查问卷结果。在对调查问卷情况进行汇总整理、分析的基础上统计调查结果，对农村危房处置资金使用和项目实施情况进行定性分析。

4.编制绩效评价工作底稿

当绩效评价资料基本收集齐全，对农村危房处置资金使用现状和农村危房处置资金政策的执行效果具备基本了解时，项目组成员应讨论哪些方面应当肯定，哪些地方存在不足，并初步提出相应的改进措施。项目组成员所搜集到的相关证据资料与形成的专业判断都完整记录在工作底稿中，即工作底稿是下阶段分析评价，形成评价结论，编制评价报告的直接依据。所以，在实施阶段各位小组成员还要认真撰写工作日志，编写工作底稿，详细记录各成员实施的具体过程、采取的步骤和方法，体现项目组成员的工作成果。

（三）分析评价

按第二阶段核实的基础数据及相关资料，对照农村危房处置资金绩效评价指标计分标准进行综合定量评价，并结合非量化评价内容，得出农村危房处置资金绩效评价综合得分。根据各项评价指标得分，结合非量化评价因素的分析，在项目组充分讨论的基础上得出综合评价结论，并将评价结果反馈给相关单位，在沟通协调的基础上编制绩效评价报告。

# 第四章  绩效评价指标分析情况

一、项目资金情况分析

（一）项目资金到位情况分析

根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2020年农村危房处置资金预算（第一批）的通知》（铜财〔2020〕684号），下达2020年农村危房处置资金预算（第一批）17,697,836.47元；根据铜梁区住建委2020-2021年一体化指标执行情况，2020年农村危房处置资金实际到位7,975,000.00元，2021年实际到位资金共计80,394,715.54元。项目组根据调阅、查询、整理项目财务会计资料，铜梁区2020年农村危房处置资金共计获得地方财政资金88,369,715.54元，地方财政资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

根据“铜梁区2020年农村危房处置工作完工及资金拨付汇总表”，2020年度农村危房处置工作在铜梁区巴川街道、东城街道及平滩镇等28个镇街进行危房改造3451户、拆除封堵26188户、腾退7805户（其中300元/户计3450户，500元/户计4355户），截至2021年12月31日项目实际完成投资88,324,715.54元，其中292,740.00元为2018年农村危房住房鉴定服务费，2020年农村危房处置工作实际投资额为88,031,975.54元，与项目计划总投资相比，农村危房处置工作实际投资成本占计划的99.62%。经抽查各镇街农村危房处置资金的发放情况，各镇街申报完成了2020年度农村危房处置资金计划，区财政局已将资金全额拨付到镇街，但部分镇街存在补助资金直接支付给施工队伍及支付部分不符合规定危改户补助资金等现象。

（三）项目资金管理情况分析

在铜梁区2020年农村危房处置资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，为改善农民居住条件，规范农村住房改造建设、拆除封堵专项资金管理，提高资金使用绩效，加快推进农村住房改造建设，铜梁区根据财政部《关于印发<中央农村危房改造补助资金管理暂行办法>通知》（财社〔2011〕88号）以及市政府有关农村危房改造试点工作的相关规定，结合铜梁区实际，制定了相关补助资金拨付程序。

一是指标任务下达。区财政局、区住建委根据当年补助资金预算安排情况，结合各镇街现存危房数量和上报的拟计划改造数量，统筹考虑各地经济条件、农户总数、农村危房户数、改造成本、工作积极性、管理规范等因素，确定各镇街危房改造指导性计划任务。区级补助资金用于修缮加固的C级农村危房每户补助标准5,000.00元，拆除重建的D级农村危房每户补助标准20,000.00元，拆除封堵则是由镇街统一组织有资质的单位进行。

二是据实拨付资金。农村危房处置资金的管理，实行“区拨、镇街用、区监管”的管理办法，专账核算，专款专用。区财政局、区住建委根据全区农村危房处置计划，将区级农村危房处置资金，及时下达给各镇街。各镇街要指定专人负责，财政所、各镇街村建办等部门做好本镇农村危房处置资金和档案管理工作。要建立农村危房处置资金台账，内容包括：农村危房处置资金收入和支出明细账册，资金审批、发放、补助对象家庭情况备案等有关资料。

三是完善拨付资金手续。各镇街竣工验收工作结束后，应及时向区财政部门提出拨付补助资金的申请，同时提供所有农户准确无误的“一卡通”账户信息。财政部门在收到申请后，应及时下拨资金到镇街，由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户，并将银行打款依据备份上报区城乡建委查验。

四是加强资金监管检查。区住房和城乡建设部门会同区财政、审计、纪检监察、公安等部门，切实加强农户补助资金兑现情况检查，加大对挤占、挪用、骗取、套取农村危房处置资金行为的监管检查，坚决查处冒领、克扣、拖欠补助资金和向享受补助农户索要“回扣”、“手续费”等行为，对涉黑涉恶的个人和势力要深挖彻查并坚决进行打击。问题严重的要公开曝光，并追究有关人员责任，涉嫌犯罪的，要移交司法机关处理。

通过上述手段，区财政局将农村危房处置资金拨付给各镇街，由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户。区住建委根据农村危房处置计划，联合区委办督查室、区政府办督查室、区发改委、区财政局等部门组成验收检查小组，经验收合格的，由各镇街将危房改造补助资金直接打卡拨付给改造对象户。这样有利于危房处置工作的完成及资金使用管理更加趋于完善。

二、项目实施情况分析

（一）项目组织情况分析

为确保项目质量和施工进度、资金拨付及现场管理，保证项目建设的有序推进，铜梁区2020年农村危房处置工作具体组织情况如下：

1.加强组织领导，落实组织保障。

2020年农村危房处置工作由区脱贫攻坚百日大会战指挥部住房安全保障指挥部统筹指挥，区级部门各司其职，镇街具体推进，村社协调配合，构成区、部门、镇街、村四级联动抓落实，“政府指导、镇街主导、全民参与”的工作机制。指挥部与镇街签订责任书，落实工作责任。加强调度，采取“一周一调度，一周一通报”工作机制。将工作任务细化到镇街、村组和农户，全面推进全区危房处置工作。

2.细化目标任务，落实岗位职责。

区财政局、区住建委根据区级补助资金预算安排情况以及各镇街申报危房改造任务情况，统筹考虑各地农村危房户数、农户数、改造成本、改造效果、财力情况等因素，确定各地危房改造任务，就农村危房改造实施范围、改造要求、审批程序、经费补助、工作要求等进行了细化和分解，落实责任和任务到人、到岗、到位。

3.深入发动宣传，形成良好的社会氛围。

铜梁区发挥政府引导和村规民约作用，强化农户环境安全意识，通过召开动员会议、入户交流、张贴横幅标语、微信微博、电视播放宣传标语等方式，充分调动农民拆除封堵危房、加固重建危房，建设美丽家园的自觉性、积极性。开展广泛深入地宣传动员，使农村危旧房改造的各项政策深入人心，引导社会各界积极参与，大力支持农村危旧房改造工作，形成良好的社会氛围。及时宣传报道各地的工作进展情况和好典型、好经验、好做法，激发广大干部群众的积极性、创造性，为改善农村困难群众的居住条件作出积极贡献。

4.加强督查考核，坚持公平公正原则。

铜梁区通过对农村危房处置工作采取全面督促、重点抽查机制。将农村危房处置工作作为各单位年度考核内容，切实明确责任，落实专人负责，并逐户逐项按照相关标准组织验收，杜绝将未验收合格的纳入补助范围。铜梁区要求各乡镇坚持公平公正的原则。严格执行补助政策、标准，严格执行审批程序；严禁优亲厚友、吃拿卡要等违法违规行为，对危房处置工作中的违法违规行为，坚决一查到底，严肃追责问责，情节严重的移交司法机关处理。

（二）项目管理情况分析

为了强化农村危房处置工作的规范管理，搞好农村危房处置工作，铜梁区财政局及区住建委主要抓了以下工作：

1.健全管理制度。铜梁区先后出台了《关于印发<2020年农村危房处置工作实施方案>的通知》（铜建委发〔2020〕76号）、《关于加强2020年农村危房处置资金管理的通知》（铜建委发〔2020〕186号）、《关于进一步加强2020年农村危房处置资金的管理》（铜建委发〔2021〕75号），进一步明确了危改对象确定程序、过程质量控制等内容，规范完善了危房处置资金的拨付审批程序，明确了危房处置资金使用申请、审核、实施、检查验收、补助标准、资金发放等内容，保证危房处置资金专项管理、专账核算、专款专用；重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市财政局《关于转发<住房城乡建设部财政部关于印发农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案的通知>的通知》（渝建〔2019〕57号）、重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步规范农村危房改造工作的通知》（渝建〔2018〕509号）等文件，明确了农村危房鉴定、审核审批程序、质量安全监管、资金补助、档案管理、系统录入等相关内容。

2.准确确定危房处置对象。根据区住建委提供的2020年农村危房处置工作实施方案，本次危房处置共分为四大类，并对应不同的认定标准，具体如下：

①建新未拆旧、一户多宅的房屋。

按照《中华人民共和国土地管理法》第六十二条规定，“农村村民一户只能拥有一处宅基地”。农户通过修建或购买的方式取得新的农房后，原有农房应当拆除。

②唯一住房在农村且为C、D级危房。

以户为单位，同时满足以下条件：一是当地农村集体经济组织成员（拆迁户、原宅基地复垦现借居他处、即将被认定为“四类对象”、恶意分户的除外）。二是农村外未购买安全住房（由区规资局进行信息比对确认）。三是该户唯一住房经中介机构2020年鉴定为C、D级危房。四是家庭成员及子女中无财政供养人员，且无自建和援助建设能力。

③农村唯一住房为C、D级危房，但在其他地方购有安全住房的。

在农村只有唯一住房，并成为C、D级危房（包括残垣断壁），但在其他地方购有安全住房。

④有文化历史保留价值的房屋

区规划自然资源局牵头，会同区文旅委现场认定。（本次危房处置工作不涉及此类）

各镇街根据以上相关认定标准，坚持公开、公平、公正原则，完善补助对象的审核、审批程序，实行户申请、村评议、镇（街）审核、区审批程序，对不符合危房改造政策的对象户取消补助资格。同时，建立健全公示制度，农村危房处置资金补助对象的申请、评议、审核意见和补助标准等情况，拟改造对象名单和金额必须在各镇街镇务、村务公开栏中公示不少于7天，对经过公示、又无群众反映的拟改造对象报区住建委审核批准，区住建委根据相关部门提供的材料进一步核定拟改造的农村危房处置资金对象名单后，各镇街要将公示照片和纳入补助对象的花名册报区住建委备案。

3.严格农村危房处置补助标准。各镇街严格按照上级确定的补助标准及时兑现给改造农户，具体补偿标准如下：

①建新未拆旧、一户多宅的房屋。

一是腾退危房内生活物品等的补助，给予户主300元/户的腾退补助，二是拆工和夹心房封堵补助。危房拆除（含危房拆除人工费、复耕复绿、建筑垃圾清运等）、夹心房封堵由各镇街牵头，委托有资质的单位统一实施，补助金额以结算审计金额为准，据实补助（在脱贫攻坚成效考核问题整改工作中已拆除的危房适用该补助政策）。

②唯一住房在农村且为C、D级危房。

修缮加固的C级危房，补助5,000.00元/户。拆除重建的D级危房，补助20,000.00元/户。

③农村唯一住房为C、D级危房，但在其他地方购有安全住房的。

一是腾退危房内生活物品等的补助，固化证据后拆除的房屋给予500.00元/户的腾退补助。二是拆工和夹心房封堵补助，危房拆除（含危房拆除人工费、复耕复绿、建筑垃圾清运等）、夹心房封堵由各镇街牵头，委托有资质的单位统一实施，补助金额以结算审计金额为准，据实补助。三是复垦补助，符合宅基地复垦条件、市级验收合格后享受。四是权利保留，户主凭固化的证据，享受农房审批政策或在征地拆迁时按当时的政策享受补偿安置。

4.严格危房处置建设标准。严格执行农村危房改造最低建设要求，改造后的农村危房应满足以下要求：选址符合要求；基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全、符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料质量合格；房屋达到住房安全要求；以原址重建为主，有条件的地方可以采取相对集中重建；建筑面积满足政策要求（重建后的农村D级危房建筑面积不得超过90平方米）。

5.加强农村危房处置工作全过程管理。

（1）加大日常巡查力度。镇街在农村危房处置施工期间，逐户逐项开展现场质量安全巡查，并填写《农村危房改造质量安全巡查记录表》。巡查项目主要包括地基基础、承重结构、抗震构造措施、围护结构、建筑材料等，重要施工环节实行现场检查，存在问题的要当场提出措施进行整改。对于农户自建的，要将危房改造质量安全要点告知农户。对修缮加固的房屋，应有技术人员对加固方案、加固材料、施工方案及施工操作队伍进行把关审查，确保加固施工过程安全以及加固后的房屋达到安全标准。区住建委要做好质量安全基本知识宣传，加强农村危房改造过程中的指导。开展施工现场巡查与指导监督，发现存在问题的及时提出整改意见，指导和督促施工人员开展关键环节现场质量检查并做好检查记录。

（2）切实做好竣工验收。农村危房处置施工竣工后，区住建委会同区督查室、区财政局等单位严格按照相关验收标准进行专项检查验收，检查验收内容包括改造任务完成情况、改造工程质量、改造档案建立与管理情况、配套资金使用管理情况等，并按规定填写《农村危房改造竣工验收表》。检查验收合格后补助资金下拨到各镇街，要求各镇街必须保证及时足额兑现补助资金。

6.强化补助资金管理。区住房和城乡建设部门竣工验收工作结束后，应及时向区财政部门提出拨付补助资金的申请，同时提供所有农户准确无误的“一卡通”账户信息。财政部门在收到申请后，应及时下拨资金到镇街，由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户，并将银行打款依据备份上报区城乡建委查验。

7.健全档案管理。各镇街要同步建立农村危房改造农户纸质档案管理制度，实行一户一档，确保批准一户、建档一户。“一户一档”材料应包括档案材料目录、农户申请、户口簿和身份证复印件、农村房屋安全评定报告、村级评议资料、镇街审核和区审批材料、告知函、质量安全巡查资料、公示图片材料、改造前中后照片、资金发放证明材料、竣工验收表等资料。同时将相关拆除固化证据档案保留完整。

三、项目绩效情况分析

项目绩效情况分析主要是将项目完成后的实际情况与批复的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性等方面进行量化、具体分析。

（一）项目经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

农村危房处置资金预算总投资88,364,715.54元，均为区级财政资金。为了控制好项目成本，铜梁区认真贯彻落实国家和市关于农村危房改造资金管理办法，区级财政补助资金用于C级农村危房每户补助标准平均5,000.00元、D级农村危房每户补助标准平均20,000.00元，腾退危房内生活物品等的补助每户300.00元，固化证据后拆除的房屋给予每户500.00元的腾退补助。农村危房改造资金不得用于镇街办公开支、工资福利补助、生活补贴、交通工具及通信设备支出以及其他与专项资金不相符的支出。不得从资金中提取任何费用，不得截留挤占或挪用资金。工程进度与资金拨付挂钩，基本上避免了专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生，推进了项目建设的顺利实施。

2.项目成本（预算）节约情况

截至2021年12月31日项目实际完成投资88,031,975.54元，其中支付2018年农村危房住房鉴定服务费292,740.00元，与项目计划总投资88,369,715.54元（根据资金文件及各镇街提供的可执行指标来源及其执行情况确定）相比，农村危房处置工作实际投资成本占计划的99.62%。资金结余的45,000.00元已上缴财政。危房处置资金在区住建委竣工验收工作结束后，由区财政局拨付给各镇街使用。

（二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

通过查阅铜梁区住建委提供的资料，截至2021年12月底全区基本完成了危房处置工作，区级补助资金已全额下拨各镇街。

2.项目完成质量

区住建委会同各镇街村建办等单位进行了专项检查验收，对督查中存在的质量安全问题及时要求进行整改，确保项目的保质保量完成，结合现场踏勘及调查访谈，各危房处置工程质量基本合格，运行安全，但部分工程存在偷工减料、修缮不到位等情况。

（三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

截至2021年12月底，铜梁区各镇街上报区住建委完成危房改造3451户、拆除封堵26188户、腾退7805户（其中300元/户计3450户，500元/户计4355户）。铜梁区2020年农村危房处置共计收到区级补助资金88,369,715.54元，下拨镇街农村危房处置资金88,031,975.54元，支付2018年农村危房住房鉴定服务费292,740.00元，资金结余45,000.00元已上缴财政。

2.项目实施对经济和社会的影响

在相关部门的悉心指导下，铜梁区坚持“因地制宜，科学规划，政府主导，农民自愿”的原则，精心组织，扎实推进，承担危改任务的各镇街严格按照政策要求，确定危改对象，落实责任分工，明确完成时限，经过全区上下的共同努力，农村危房处置任务基本完成，极大改善了铜梁区农村群众的居住条件，取得了较好的社会效果，也得到了老百姓的充分肯定。

农村危房处置工作的实施，减少了农村农户因房屋陈旧而造成的安全危害，对于维护农村长治久安，统筹城乡建设，全面建成小康社会有着十分积极的意义。通过农村危房处置工作，不仅改善了农村困难群众居住、生活生产问题，而且让一部分困难群众有更多精力投入到美好生活建设中去，让他们尽早脱贫致富，对促进农村经济发展、缩小贫富差距有着十分积极的意义。通过农村危房处置工作，加快社会主义新农村建设，改善村容村貌，促进生态发展，让更多农村老百姓告别贫困，享受着农村面貌变新带来的美好生活。

一是改善了农村困难群众居住条件。通过拆旧建新、修缮加固、拆除封堵等方式，从根本上消除住房安全隐患，确保困难群众的生命财产安全，实现困难群众住有所居、居有所安，让危房处置工作真正成为困难群众“雪中送炭”的工程，使困难群众生活质量明显提高，生存环境明显改善，提升了农村困难群众的幸福指数，推动了农村物质、精神和生态文明建设，促进了城乡统筹协调发展。

二是提高了农村住房质量，形成农村住房保障政策体系。一方面，农村危房改造后房屋合格率较高，主体结构、承重结构或设置的梁、柱达到施工规范及设计承载力要求，结构基本安全可靠，房屋预期能达到安全使用期限；另一方面，农村危房改造工作开展以来，从制度、政策和实践上，初步建立了贫困农户基本安全保障制度，形成了农村住房保障政策体系，为后期基本消除农村现有危险房屋奠定了基础，项目预计将长期持续发挥效益。

三是有效推进美丽乡村建设。随着中央支持农村危房改造资金规模持续扩大，地方财政配套资金规模逐步增加，有效带动各级政府对农村村庄规划、公共服务设施、基础设施等资金投入。结合精准扶贫、灾后重建，整合资源、统筹实施，将农村危房改造与农村厕所、庭院硬化、绿化同步，科学规划、整体推进，改善了农村人居环境，改善了村容村貌，提高了农民生活质量，促进了生态发展。

四是激发了群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心。实施农村危房处置工程，解决了群众想建房而又资金不足难题，缓解了群众建房资金压力，可以把有限的资金用于发展生产，激发了群众发展经济、投入小康社会建设的热情，有力地推动了新农村建设。

五是密切了党群关系。农村危房处置涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，各级党委、政府帮助困难群众实现了改变房屋简陋、破漏现状的愿望，让受益群众真正体会到党和政府的温暖，享受到党的惠民政策的实惠，大大提升了基层组织的执政形象，提高了群众对党和政府工作的满意度，为党的各项方针政策的贯彻落实奠定了良好的群众基础。

综上所述，铜梁区通过危房改造解决了农村困难群众住房问题，改善了困难群众居住条件，有效减少自然灾害对群众造成的损失，实施危房改造引领和推动了新农村建设，转变了农村群众居住观念，激发了群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心，同时密切了党群、干群关系。

四、综合评价情况及评价结论

（一）定性分析

在对铜梁区农村危房处置资金进行绩效评价期间，我们采取了问卷调查和现场访谈的方式，从侧面来了解农村危房处置资金的使用情况，同时还收集了农村危房改造项目区受益群众对农村危房处置资金实施情况的满意程度和意见。

我们走访了平滩镇、侣奉镇、旧县街道、东城街道、大庙镇、虎峰镇、巴川街道七个镇街的相关村社，发放问卷100份，实际收回有效问卷90份。调查结果显示对农村危房处置项目政策及实施效果认为非常满意及比较满意、非常了解及了解、非常好及好的比例为85.78%（见附件4）。从以上数据可以看出，农村危房改造确是一项惠民工程，群众满意程度较高，说明农村危房处置工作做得比较到位。我们还随机对农村危房处置工作群众和村干部进行现场访谈，实地查看农村危房处置项目实施情况。综合各方面信息，该农村危房处置工作在改善村民居住条件及农村景观与面貌、提高房屋安全性、促进社会和谐发展与激发群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心等方面发挥了重要作用。

（二）定量评价

根据确定的绩效评价指标及评分标准，对各项指标进行评分，汇总计算得到铜梁区2020年农村危房处置资金绩效定量评价得分为82.4分（见附件3）。

（三）评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对项目区群众、干部的问卷调查、现场访谈等因素，而作出的综合结论。我们认为，铜梁区2020年农村危房处置资金的使用绩效，总体上达到既定的任务目标，成效较好，综合评价得分为82.4分，根据财政专项资金绩效评价结果等级判定（见表3），综合评价结论是：铜梁区2020年农村危房处置资金的使用绩效为“良”。

表2 财政专项资金绩效评价结果判定

| 评价总分 | 90－100分 | 80—89分 | 60—79分 | 0—59分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

# 第五章 绩效评价结果应用建议

对本次绩效评价结果的应用提出如下建议：

一、财政部门和区住建委应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为安排以后农村危房处置资金预算和改进预算管理的重要依据。

二、绩效评价结果应当按照政府信息公开的有关规定在一定范围内公开。

三、重视存在问题，积极落实整改措施。绩效评价的最终目的在于肯定成效，针对存在问题提出建议，督促有关各方完善管理，提高农村危房处置资金的使用绩效。对此，建议各有关部门要引起高度重视，切实采取有力措施，制定有效工作方案，进一步提升农村危房改造项目专项资金使用绩效，并将整改情况报相关部门备查。

第六章 存在的问题和相关建议

一、存在的问题

铜梁区2020年农村危房处置工作取得了一定的成绩，但在资金筹集使用、项目实施监督、制度执行、档案管理等方面也存在着以下的不足：

1.绩效目标设置方面

绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。近几年，财政支出绩效目标申报程序逐渐规范、目标设置逐渐受到各级财政预算部门的重视，但由于完善时间尚短，各级项目主管部门对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标（尤其是成本和效益指标）设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2.危房改造补助资金管理方面

（1）资金发放未严格按照规定执行。根据文件要求，区住房和城乡建设部门竣工验收工作结束后，应及时向区财政部门提出拨付补助资金的申请，同时提供所有农户准确无误的“一卡通”账户信息。财政部门在收到申请后，应及时下拨资金到镇街，由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户，通过查询危房改造“一户一档”及打款依据等相关资料，部分危房改造资金并未严格按照规定打款到对象户“一卡通”账户，而是将补助打给亲属或建设方。

（2）镇政府验收D级重建危房面积不严谨。个别镇（街）存在D级危房重建建筑面积超过90平方米，这些农户不应享受此次补助政策，但政府均发放了20,000.00元补助。上述现象与2020年农村危房处置工作实施方案，“D级危房改造建筑面积不超过90平方米”不符，例如巴川街道接龙村戴洪伍，房产证原址建筑面积65.71平方米，在原址的基础上重建两层，建筑面积超过90平方米，不应验收通过。

（3）未及时结清以前年度鉴定费

经核查2020年农村危房处置资金支出时发现，2021年4月16日，支付2018年农村危房住房鉴定服务费第三次尾款292,740.00元，该笔款项属于以前年度项目未结清款项，未及时进行结算。

3.危房处置全过程管理方面

（1）《农村危房改造质量安全巡查记录表》填写不规范。各镇（街）在农村危房改造施工期间，开展现场质量安全巡查，未规范填写《农村危房改造质量安全巡查记录表》，其中少量巡查类别与实际补助类别不符，巡查内容等内容为空。

（2）竣工验收手续不完善。相关镇街在进行危房改造竣工验收时，未将重建后的建筑面积记录在竣工验收表中，无法验证该房屋是否满足验收标准；部分《农村危房改造竣工验收表》填写不规范，改造方式等信息存在错误，未加盖村（居）委会公章等。

（3）在方案执行过程存在的问题。

根据《2020年农村危房处置工作实施方案》，在进行拆除封堵时，对相邻房屋有安全影响、无法拆除的D级夹心危房，采用规范性砖石封堵消除安全隐患。在进行实地走访及发放问卷时，发现大多数乡镇均未采用砖石进行封堵。而是采用木板、竹栅栏、彩钢板等进行封堵，其中采用木板和竹栅栏封堵质量过于粗糙，还有少数木板和竹栅栏封堵后又被农户拆除，继续使用该危房，农户的安全得不到保障。

4.档案资料管理方面

（1）身份信息审核不严谨。在登记改造资料时姓名存在同音字、改造类型不符等现象。

（2）档案管理不规范。个别镇街的危房改造档案管理不规范，农户改造纸质档案并未按照“一户一档”制度归档，资金发放证明材料等未纳入“一户一档”档案中，而是单独存放。

二、相关建议

通过综合评价和分析，针对上述存在的问题，我们拟提出以下建议，利于以后工作的改进与完善：

1.建议项目单位在编制实施方案的同时，按照省级主管部门上报中央主管部门的标准，以项目县（市、区）为单位填写“财政支出项目绩效目标申报表”，进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。

2.建议加强对农村危房处置资金的监督检查和考核。加强资金监管，确保资金高效运行，对截留、挤占、挪用农村危房处置资金或因工作失误造成严重质量问题的，严肃追究有关领导和干部的责任。要求各镇街对危房处置资金使用情况进行全面摸底调查，规范危房处置资金拨付审批程序，明确资金使用范围、补助标准等内容，发现问题及时整改，使危房资金能专项用于农村危房处置工作，保证危房处置资金专项管理、专账核算、专款专用。建议进一步提高项目验收效率及验收程序的规范性，加快资金拨付，全面推行区级财政直接将补助资金支付至“危改户”一本通账户的制度。

3.建议加强建设管理。应建立健全规范的过程管理制度，督促施工、监理、检测等参加单位加强施工过程管理，联合相关人员定期巡查以保证工程质量，监督检查应形成正式书面文件并作为档案资料予以妥善保管，确保建设项目规范有序推进。同时组织专人进行竣工验收，对于未达到标准的不予验收，严格把控工程质量。

4.建议抓好档案收集和管理工作，切实提高农村危房处置管理水平。严格要求镇街按审核、公示、审批等规定程序进行资料完善，保证档案规范有序。充实工作人员并加强业务指导和培训，加快危改工作进度，完善农村危改档案收集工作。

# 第七章 其他需说明的问题

本评价报告依据铜梁区财政局、区住建委及各实施镇街、村社等相关部门提供的各项基础资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由铜梁区财政局、区住建委及各实施镇街、村社负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。鉴于此次铜梁区农村危房处置资金的特殊性，绩效评价不可避免地存在以下几个方面的局限性：

1.本次绩效评价项目位于全区28个镇街约266个村与67个社区，项目数量多，建设范围宽，这给本次评价工作增加了一定难度。

2.项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制（如项目数量多及遍布区域广，人员配置条件受限等），只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地作出可靠的评价结论。

3.由于项目数量多且遍及全区28个镇街37446户农户，评价小组难以对每一个项目进行实地调研，仅能在各种补助对象中抽取一定比例的对象进行实地调研，对大部分项目情况的了解基于项目实施单位提供的相关资料和查看档案，相关资料和档案的准确性、完整性、真实性难以保证，给各项指标的评分造成一定的难度。

附件1：评价项目小组成员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资格/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪明 | 总经理 主任会计师 | 注册会计师、造价工程师、注册咨询工程师（投资）、高级会计师 |
| 2 | 蒋贵举 | 副总经理 副主任会计师 | 注册会计师、会计师 |
| 3 | 蒋建平 | 副总经理 项目负责人 | 注册会计师、造价工程师、注册咨询工程师（投资） |
| 4 | 周正敏 | 审计人员 | 注册会计师 |
| 5 | 耿源 | 审计人员 |  |
| 6 | 洪骋 | 审计人员 |  |
| 7 | 李妍 | 审计人员 |  |

附件2：2020年农村危房处置资金拨付汇总表

单位：万元

| 序号 | 镇街 | 鉴定 | 腾退 | 拆除、封堵 | 改造 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 金额 | 500元/户 | 300元/户 | 金额 | 户数 | 金额 | 中介费 | 小计 | C级 | D级 | 金额 |  |
| 1 | 巴川街道 | 766 | 20.30 | 18 | 48 | 2.34 | 496 | 27.80 | 2.40 | 30.20 | 2 | 7 | 15.00 | 67.84 |
| 2 | 东城街道 | 1121 | 29.71 | 97 | 147 | 9.26 | 789 | 103.53 | 2.20 | 105.73 | 13 | 13 | 32.50 | 177.20 |
| 3 | 南城街道 | 2142 | 48.71 | 278 | 203 | 19.99 | 1040 | 234.33 | 0.50 | 234.83 | 31 | 16 | 47.50 | 351.03 |
| 4 | 蒲吕街道 | 1699 | 47.57 | 329 | 156 | 21.13 | 1166 | 115.08 | 3.90 | 118.98 | 35 | 40 | 97.50 | 285.19 |
| 5 | 旧县街道 | 2150 | 60.20 | 236 | 162 | 16.66 | 2334 | 144.26 | 1.20 | 145.46 | 46 | 37 | 97.00 | 319.32 |
| 6 | 土桥镇 | 945 | 18.90 | 133 | 109 | 9.92 | 600 | 244.01 | 0.48 | 244.49 | 11 | 21 | 47.50 | 320.81 |
| 7 | 二坪镇 | 1277 | 33.20 | 88 | 77 | 6.71 | 571 | 81.07 | 2.30 | 83.37 | 25 | 36 | 84.50 | 207.78 |
| 8 | 水口镇 | 1039 | 29.09 | 14 | 147 | 5.11 | 692 | 35.18 | 1.50 | 36.68 | 27 | 45 | 103.50 | 174.38 |
| 9 | 安居镇 | 2141 | 68.95 | 69 | 37 | 4.56 | 751 | 48.99 | 2.21 | 51.20 | 56 | 54 | 136.00 | 260.70 |
| 10 | 白羊镇 | 1320 | 28.29 | 30 | 95 | 4.35 | 609 | 43.50 | 2.10 | 45.60 | 65 | 25 | 82.50 | 160.74 |
| 11 | 平滩镇 | 2764 | 41.46 | 71 | 40 | 4.75 | 1697 | 60.84 | 0.60 | 61.44 | 75 | 92 | 221.50 | 329.15 |
| 12 | 双山镇 | 977 | 19.54 | 209 | 89 | 13.12 | 507 | 51.70 | 0.60 | 52.30 | 24 | 23 | 58.00 | 142.96 |
| 13 | 小林镇 | 1102 | 22.04 | 130 | 44 | 7.77 | 430 | 35.43 | 1.40 | 36.83 | 32 | 71 | 158.00 | 224.64 |
| 14 | 虎峰镇 | 4385 | 113.97 | 368 | 218 | 24.94 | 2053 | 226.32 | 1.00 | 227.32 | 297 | 181 | 510.50 | 876.72 |
| 15 | 福果镇 | 2072 | 54.91 | 88 | 132 | 8.36 | 931 | 165.36 | 3.60 | 168.96 | 138 | 67 | 203.00 | 435.23 |
| 16 | 石鱼镇 | 1417 | 28.34 | 256 | 88 | 15.42 | 698 | 32.23 | 0.80 | 33.03 | 55 | 28 | 83.50 | 160.29 |
| 17 | 侣俸镇 | 3657 | 75.66 | 156 | 124 | 11.32 | 1831 | 398.53 | 2.52 | 401.05 | 99 | 140 | 329.50 | 817.53 |
| 18 | 少云镇 | 1973 | 44.74 | 78 | 102 | 6.96 | 773 | 133.44 | 3.93 | 137.37 | 89 | 65 | 174.50 | 363.57 |
| 19 | 高楼镇 | 860 | 25.43 | 52 | 52 | 4.16 | 621 | 72.87 | 4.80 | 77.67 | 31 | 73 | 161.50 | 268.76 |
| 20 | 维新镇 | 1436 | 37.34 | 140 | 24 | 7.72 | 709 | 82.92 | 3.67 | 86.59 | 55 | 93 | 213.50 | 345.14 |
| 21 | 大庙镇 | 1919 | 38.38 | 346 | 222 | 23.96 | 1146 | 156.96 | 1.40 | 158.36 | 170 | 55 | 195.00 | 415.70 |
| 22 | 围龙镇 | 1595 | 44.66 | 208 | 300 | 19.40 | 1089 | 132.19 | 9.04 | 141.23 | 81 | 47 | 134.50 | 339.79 |
| 23 | 华兴镇 | 1153 | 23.06 | 115 | 76 | 8.03 | 511 | 104.60 | 0.87 | 105.47 | 274 | 50 | 236.50 | 373.06 |
| 24 | 庆隆镇 | 724 | 20.27 | 191 | 104 | 12.67 | 648 | 110.88 | 0.80 | 111.68 | 13 | 13 | 32.50 | 177.12 |
| 25 | 永嘉镇 | 2364 | 57.56 | 308 | 380 | 25.16 | 1170 | 237.42 | 22.92 | 260.34 | 86 | 80 | 203.00 | 546.06 |
| 26 | 西河镇 | 1398 | 39.14 | 151 | 118 | 11.09 | 806 | 32.79 | 2.80 | 35.59 | 82 | 53 | 147.00 | 232.82 |
| 27 | 安溪镇 | 1423 | 32.30 | 42 | 55 | 3.75 | 452 | 40.89 | 0.60 | 41.49 | 13 | 60 | 126.50 | 204.04 |
| 28 | 太平镇 | 1611 | 43.54 | 154 | 101 | 10.73 | 1068 | 108.27 | 6.08 | 114.35 | 18 | 24 | 57.00 | 225.62 |
| 合计 | 47430 | 1,147.27 | 4355 | 3450 | 319.34 | 26188 | 3,261.38 | 86.21 | 3,347.59 | 1942 | 1509 | 3,989.00 | 8,803.20 |

附件3：2020年农村危房处置资金绩效评价计分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | ①是否具有项目设立文件依据。②是否开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策。③是否精准认定危房处置对象。④是否严把危房处置对象审核审批程序。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 立项批文，实施方案及批复、可研报告等。 | 4 | 铜梁区拟定了《2020年农村危房处置工作实施方案》，规定并履行了处置对象的认定标准及审核审批程序。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①是否确定绩效目标。②项目思路是否符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。③实施项目是否与单位职责密切相关。④是否强化农村危房鉴定，建立危房处置相关台账并实施精准管理。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责及绩效目标相关资料，危房处置相关台账。 | 4 | 项目符合国家相关法律法规、经济发展规划及政府决策，确定了年度改造任务，实施了农村危房鉴定，并建立危房台账并实施精准管理。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度。④指标是否细化量化方便理解。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 4 | 项目明确了产出及效益指标，住建委填报了《铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表》 |
|  | 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分。②预算执行率>=85%，得2分。③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料。 | 4 | 经查阅各镇街可执行指标来源及执行情况和危房改造支出凭证，截至目前，危房改造资金已全部拨付。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% ①到位及时率>=95%，得4分。②到位及时率>=85%，得2分。③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料。 | 4 | 经查阅各镇街可执行指标来源及执行情况和危房改造支出凭证，截至目前，危房改造资金已全部到位。 |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度。②业务管理制度是否合法、合规、完整。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关管理制度或文件。 | 2 | 经查阅相关资料，区住建委建立了相关的业务管理制度 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度。②项目调整及支出调整手续是否完备。③项目公示情况、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。④补助金的发放方式及程序是否规范。各小项完全符合得0.5分，不符合得0分。 | 项目档案资料、凭证。 | 1 | 经现场走访及查阅相关资料，危房处置项目还存在少量瑕疵，如档案资料信息不准确，验收资料不完整、验收程序不严谨。未严格按照相关方案执行。扣1分 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 3 | ①是否加强组织领导和部门合作。②是否加强监督检查。③是否加大政策宣传。以上各小项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 | 项目检查、监督、宣传、自评资料等。 | 2.5 | 政府通过召开动员会议、入户交流、张贴横幅标语、微信微博、电视播放宣传标语等方式宣传政策，但通过问卷调查及走访，绝大多数农户并不了解此项政策。酌情扣0.5分 |
|  |  | 过程管理 | 是否加强项目过程管理 | 3 | ①是否开展项目日常监管。②加大日常巡查力度。③切实做好竣工验收。以上各小项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 | 农村危房处置相关档案资料。 | 2.5 | 各镇街在农村危房改造施工期间,逐户逐项开展现场质量安全巡查,并填写《农村危房改造质量安全巡查记录表》；农村危房改造竣工后,区住建委指导建设方按照相关要求进行竣工验收并提交《农村危房改造竣工验收表》，明确达到基本安全要求。但经查看相关档案资料及现场走访，验收资料存在个别瑕疵，危房改造重建的实际面积存在超过90平方米的现象，酌情扣0.5分 |
|  |  | 档案管理 | 项目实施单位是否建立健全档案管理 | 3 | ①建立农村危房改造农户“一户一档”，拆除封堵相关资料。②档案管理信息系统录入管理。③档案信息审核。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 农村危房处置相关档案资料。 | 2 | 档案资料不完整，缺乏资金发放证明材料，0.5分；档案资料信息填写不准确，少量审核表未加盖公章扣0.5分 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的项目资金管理办法。②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 资金管理办法。 | 2 | 区住建委、财政局拟定了《关于加强2020年农村危房处置资金管理的通知》 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续。以上各小项完全符合得0.6分，不符合得0分。 | 绩效目标申报表及变更批复资料、凭证。 | 2.4 | 区住建委竣工验收后,及时向区财政部门提出拨付补助资金的申请，财政部门在收到申请后,及时下拨资金到住建委，由住建委根据实际情况将款项下拨给镇街,由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户,并将银行打款依据备份上报区城乡建委查验。通过查验住建委凭证账目，发现2021年4月支出一笔2018年农村危房住房鉴定服务费第三次尾款292740元，该笔款项不属于2020年农村危房处置资金项目,未及时结清以前年度尾款。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①是否已制定或具有相应的内控机制。②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关内控制度、凭证等。 | 2 | 制订了资金管理相关文件，并对各镇街支付补助资金进行检查。 |
| 项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 8 | ①C、D级危房改造数量、拆除封堵及腾退的数量。②D级危房重建的面积。以上各小项完全符合得4分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 项目实施方案、危房处置花名册等相关文件资料。 | 5 | 通过查阅相关资料及现场走访，发现危房改造验收时面积多为估算，存在面积不准确的现象，且存在超过90平方米的双层D级重建危房，扣3分。 |
|  |  | 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 12 | ①改造后房屋是否满足基本居住功能需要（是否按照方案结合农村卫生厕所、庭院硬化和绿化同步实施），拆除封堵是否能够避免人身安全.②是否符合D级危房重建面积标准。③改造后验收合格率。以上各小项完全符合得4分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 危房处置档案资料、实地走访等。 | 8 | 通过现场走访、问卷调查，个别农户反映厕所未修建、房屋漏水、庭院未硬化等情况。经实地走访，发现存在超过D级危房重建面积标准、截至目前拆除封堵质量粗糙、封堵的房屋又被打开重新使用的情况，酌情扣4分。 |
|  |  | 时效 | 任务完成及时率 | 4 | ①当年开工率。②当年完成率。当年危房改造对象全部开工并完成验收得满分，若未完成视完成情况酌情扣分。 | 各类调查报告、农村危房处置档案资料、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 根据各镇街提供的资料，完成了危房处置数量。 |
|  |  | 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 6 | ①危房改造是否按C级每户5000元、D级每户20000元的标准拨付，并直接打款到改造对象户银行账户上。②腾退是否按照300元/户或者500元/户标准拨付，并直接打款到改造对象户银行账户上。③拆除封堵是否直接拨付给施工方。以上各小项完全符合得2分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 凭证、相关银行转账记录。 | 5 | 通过查询相关资料，项目资金严格按照相关的标准拨付，但部分补助资金未直接拨付给对象户，实际是打给亲属或者施工方，扣1分。 |
| 项目效果（30分） | 效益指标 | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果 | 9 | ①改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例。②改造后房屋基本卫生条件有基本保障的比例，拆除封堵后给农户安全保障的比例。以上各小项完全符合得4.5分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 7 | 通过现场走访、问卷调查，个别农户反映存在房屋漏水、庭院未硬化的现象，酌情扣1分；封堵绝大多数乡镇用的木板，质量粗糙，且存在农户自行拆除封堵物，重新使用危房的现象，扣1分。 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | ①改造后房屋保证安全期限。②封堵房屋保证安全期限。改造后房屋保证安全期限可达20年以上得满分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 5 | 根据竣工验收资料，发现改造后的房屋质量均符合建设质量基本要求。但经现场勘察，绝大部分封堵物已经被人为拆除或者掉落。扣1分 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | ①改造完成后对您的居住条件的改善程度。②农村危房改造或拆除封堵完成后对提高房屋安全性方面的作用。③家房屋改造质量或者拆除封堵质量。④农村危房处置政策的实施管理与监督制度。⑤2020年度实施的农村危房处置资金项目的总体满意程度。综合满意度>100%得满分，满意度90%-100%得14分，满意度80%-90%得12分，满意度70%-80%得10分，满意度60%-70%得8分，满意度60%以下不得分。 | 问卷调查 | 12 | 根据对抽查部分镇街发放的调查问卷进行统计，受益群体对项目的满意度为85.78%，见调查问卷汇总统计表。 |
| 合计得分 | 82.4 |  |

附件4：问卷调查汇总统计情况表

| 调查问题类别 | 调查问卷 | 有效问卷 | 满意人数 | 满意度 | 调查反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造完成后对您的居住条件的改善程度 | 90 | 90 | 75 | 83.33% | 1、房屋维修存在瑕疵，下雨天有点漏雨。 2、对房屋安全性鉴定等级存在疑问，个别房主认为房屋等级确定不恰当。 3、房屋改造面积较小，无法满足生活需要。4、个别农户反映厕所未修建、庭院未硬化。 |
| 农村危房改造或拆除封堵完成后对提高房屋安全性方面的作用 | 90 | 90 | 77 | 85.56% |  |
| 房屋改造质量或者拆除封堵质量 | 90 | 90 | 71 | 78.89% |  |
| 当前农村危房处置政策的实施管理与监督制度是否满意 | 90 | 90 | 84 | 93.33% |  |
| 2020年度实施的农村危房处置资金项目的总体满意程度 | 90 | 90 | 79 | 87.78% |  |
| 合计 | 450 | 450 | 386 | 85.78% |  |