重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

关于政协重庆市铜梁区委员会十一届二次会议第125号提案的复函

谭万委员：

您提出的《关于加快我区民主路改造的建议》（第125号）收悉。衷心感谢您对住房和城乡建设事业的关心支持！经与区规划自然资源局、龙廷公司共同研究办理，现函复如下：

一、基本情况

民主路属于巴川街道正街社区，是通往邱少云烈士纪念馆、铜梁中学、武庙等地的主要道路，街道宽6-8米不等，因建成年限久，路面破损较为严重；两侧房屋大部分为穿逗结构，C、D级危房居多，常住居民较少。为解决上述问题，激发城市活力，提升城市品质，2022年，区住房城乡建委牵头，会同区规划自然资源局、巴川街道办事处、龙廷公司等相关单位多次实地查勘，结合《重庆市城市更新管理办法》深入研究，策划并启动了铜梁区西门片区文旅融合发展项目和民主路片区周边环境整治项目。

二、工作开展情况

（一）区住房城乡建委已牵头完成西门片区文旅融合发展项目策划方案并报市住房城乡建委纳入城市更新示范试点项目库，该项目以“大空间，大环境”为规划设计的基本理念，着重从人的旅居舒适性，愉悦性和空间感受出发，引入人文精神、红色文化和生态理念，规划设计成一个以邱少云烈士纪念馆为中心、民主路老街为主要载体的新时代巴渝传统民居古镇，充分回归历史本真，重塑铜梁记忆，目前由龙廷公司负责实施建设。

（二）西门片区文旅融合发展项目建设内容主要包含民主路老街道路提升、建筑改造及立面改造，马家湾停车场建设及景观配套建设，总建筑面积约2.8万平方米，总投资约2亿元，目前马家湾游客服务中心已完成车库混凝土浇筑，正在进行边坡土石方整形和花池砌筑；藕塘湾地下停车场项目已完成抗滑桩施工，正在进行冠梁施工；民主路沿街房屋拆除及修缮已完成总体工程量的50%，项目预计今年年末完工投用。

（三）民主路片区周边环境整治项目，已于2022年启动建设，预计本月底完工投用。主要包含大北街、马家湾、裱褙街、八一路等民主路周边街道的立面、道路、环境整治，总投资约3000万元。

三、下一步工作计划

- 区住房城乡建委将强化上述项目的质量和进度监督，做好施工场地周围的安全管制，确保项目安全顺利推进。

（二）巴川街道、龙廷公司将加快推进项目建设，保证项目尽早完工投用。

此复函已经区住房城乡建委主任周凡审签。再次感谢您对住房和城乡建设事业的关心支持！对以上答复您有什么意见，请填写回执寄给区政协提案委，以便进一步改进工作。

联 系 人：邓  燕

联系电话：45693111

邮政编码：402560

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

2023年5月12日