重庆市铜梁区虎峰体育公园项目

龙源会所综〔2024〕009号

绩

效

评

价

报

告

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二四年七月十日

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、项目单位绩效自评情况	3

三、绩效评价工作情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及实施、评价样本确定	4

（三）绩效评价工作过程	5

四、绩效评价指标分析情况	6

（一）项目资金情况分析	6

1.项目资金到位情况分析	5

2.项目资金使用情况分析	6

3.项目资金管理情况分析	6

（二）项目实施情况分析	7

1.项目组织情况分析	7

2.项目管理情况分析	7

（三）项目绩效情况分析	8

1.项目经济性分析	8

2.项目效率性分析	8

3.项目效益性分析	9

五、综合评价情况及评价结论	9

六、存在的问题和相关建议	10

七、其他需说明的问题	12

重庆市铜梁区虎峰体育公园项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据重庆市铜梁区财政局要求，委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司对重庆市铜梁区虎峰体育公园项目开展绩效评价工作。通过此次评价，考核重庆市铜梁区虎峰体育公园项目专项资金落实和使用情况，检验重庆市铜梁区虎峰体育公园项目专项资金预期目标的实现程度。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为支持重庆体育事业发展，落实重庆市“十三五”规划，满足区域体育文化建设，保障群众体育健身权益、满足群众体育健身需求。打造区域体育文化，建成重庆市体育强县以及全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会，因此实施重庆市铜梁区虎峰体育公园项目是十分必要的。

2.项目建设内容

重庆市铜梁区虎峰体育公园项目于2022年7月21日取得重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整重庆市铜梁区虎峰镇体育公园项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2022〕403号），项目建设内容及规模：规划建设用地面积为103200㎡，主要建设公共厕所100㎡，管理用房600㎡；景观人行桥2座，应急广播系统1套，实施绿化58750㎡，公园道路6km(包含主次干道1.5km长、4.5m宽，支路2km长、2m宽，小路2.5km长、1.2m宽)，7人制足球场1块(1800㎡)、羽毛球场4块(596㎡)、篮球场2块(900㎡)、门球场2块(240㎡)、乒乓球场(280㎡)，室外健身活动场地2块，停车位54个，网球场1个(450㎡)；公园给排水、电气、消防等安装工程、公园标识系统、垃圾桶、座椅等附属工程以及周边环境整治。

重庆市铜梁区虎峰体育公园项目于2022年7月28日取得重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整重庆市铜梁区虎峰体育公园项目投资概算的批复》（铜发改委审〔2022〕423号），项目内容及规模：本项目规划建设用地面积为103200㎡，主要建设公共厕所100㎡，管理用房600㎡；景观人行桥2座，应急广播系统1套，实施绿化58750㎡，公园道路6km(包含主次干道1.5km长、4.5m宽，支路2km长、2m宽，小路2.5km长、1.2m宽)，7人制足球场1块(1800㎡)、羽毛球场4块(596㎡)、篮球场2块(900㎡)、门球场2块(240㎡)、乒乓球场(280㎡)，室外健身活动场地2块，停车位54个，网球场1个(450㎡)；并配套完善公园给排水、电气、消防等安装工程、公园标识系统、垃圾桶、座椅等附属工程以及周边环境整治。

3.预算下达及执行情况

（1）预算下达情况。重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算的通知》（铜财〔2021〕620号）下达预算资金1,129.00万元。预算资金在当年未使用完由财政将指标收回次年结转安排预算指标，截至2023年底累计下达预算资金940.43万元，其中2023年下达预算资金340.43万元。

（2）预算执行情况。根据重庆市铜梁区虎峰镇人民政府提供的财务核算资料，截至2023年12月31日，重庆市铜梁区虎峰体育公园项目实际支付资金共计807.36万元。

（二）项目绩效目标

按照重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整重庆市铜梁区虎峰镇体育公园项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2022〕403号），建设完成公共厕所100㎡，管理用房600㎡；景观人行桥2座，应急广播系统1套，实施绿化58750㎡，公园道路6km(包含主次干道1.5km长、4.5m宽，支路2km长、2m宽，小路2.5km长、1.2m宽)，7人制足球场1块(1800㎡)、羽毛球场4块(596㎡)、篮球场2块(900㎡)、门球场2块(240㎡)、乒乓球场(280㎡)，室外健身活动场地2块，停车位54个，网球场1个(450㎡)；公园给排水、电气、消防等安装工程、公园标识系统、垃圾桶、座椅等附属工程以及周边环境整治。

二、项目单位绩效自评情况

根据重庆市铜梁区虎峰镇人民政府提交《2023年度二级项目绩效自评表》自评总分100分，绩效目标完成情况如下：

| 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标权重 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外运动场地面积 | 4000 | 4000 | 50 | 50 |
| 满足群众业余生活休闲需要 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 群众满意度提升 | 优 | 1 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | 340.43 | 340.43 | 10 | 10 |

# 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对重庆市铜梁区虎峰体育公园项目的实施情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行全面、客观分析评价，总结项目实施中存在的问题，促进各项政策和措施全面落实，进一步提升专项资金科学化、精细化管理，达到提高财政资金管理水平和使用效益的目的。

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及实施、评价样本确定。

1.评价依据

- （1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- （2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

- （3）重庆市财政局《关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

- （4）重庆市铜梁区财政局《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2022〕411号）；

- （5）重庆市铜梁区财政局《关于开展2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕237号）；

- （6）有关“重庆市铜梁区虎峰体育公园项目”相关管理制度等；

- （7）资金预算、拨付使用管理情况及资金决算等财务资料；

- （8）项目立项、招投标、合同、项目进展情况、验收等实施过程类资料以及工程结算资料；

- （9）实施单位开展绩效自评相关资料；

（10）其他相关资料和数据。

2.绩效评价原则、评价指标体系

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，从项目投入、项目管理（业务管理、财务管理）、项目产出、项目效果四个方面对评价目标进行逐项分解。本次评价共设置4个一级指标、6个二级指标及19个三级指标，各指标分值、指标说明及评价标准，详见附件。

3.绩效评价方法、评价样本确定

本次评价采用定量与定性评价相结合的方法，并结合成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，依据获取的财务数据资料、过程管理资料、绩效目标及完成情况等资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数。

采用抽样技术，谨慎选取调查样本，项目组在选样时充分考虑了重庆市铜梁区虎峰镇人民政府的基本情况及现实情况，对本次评价范围内的专项资金使用情况及项目实施地进行抽查；对受益群众等实施问卷调查与现场访谈，确保调查样本具有代表性，保证调查与访谈采集的证据能够说明该机构或部门使用财政专项资金的真实水平，对重庆市铜梁区虎峰体育公园项目资金的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目组。

（2）了解绩效评价项目的基本情况。

2.组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、现场踏勘及访谈、编制绩效评价工作底稿等工作。本次绩效评价主要通过对项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个方面进行评价。

3.分析评价

总结、归纳和分析执行上述程序中发现的问题，与委托单位及项目实施管理的单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算的通知》（铜财〔2021〕620号）下达预算资金1,129.00万元。2023年共计下达预算资金340.43万元。经查验，重庆市铜梁区虎峰镇人民政府已全额收到2023年度财政资金。资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

- 根据重庆市铜梁区虎峰镇人民政府提供相关收支凭据，截至2023年12月31日，重庆市铜梁区虎峰体育公园项目实际支付资金共计807.36万元，其中2023年支付755.44万元。

3.项目资金管理情况分析

- 在重庆市铜梁区虎峰体育公园项目的资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，区财政按批复下达的投资计划及时拨付资金，确保资金到位。

认真贯彻落实国家和市关于财政资金支付管理办法。项目资金拨付，根据合同内容及约定的付款期限，由施工单位提出申请，监理单位复核并签署资金拨付意见，再由代建单位、基建办、重庆市铜梁区虎峰镇人民政府审核，最后由领导审定同意后才拨付项目资金。已投入资金额度与资金拨付挂钩，有利于避免专款不专用现象的发生，推进了项目建设的顺利实施。重庆市铜梁区虎峰体育公园项目在资金管理上较好地执行了相关财务审批制度。

- （二）项目实施情况分析

### 1.项目组织情况分析

- 重庆市铜梁区虎峰体育公园项目在立项批复后，相关部门认真组织项目工程招投标，工程建设严格实行项目法人制、招投标制，择优选定专业施工队伍建设工程项目，保证工程质量，确保项目建设的有序推进。该项目具体组织情况如下：

- 重庆市铜梁区虎峰体育公园项目于2020年11月获得重庆市铜梁区发展和改革委员会可研批复后，通过公开招投标方式选定重庆具得建筑工程有限公司为工程施工单位，在重庆市网上中介服务超市直接选取为重庆敬业建设监理有限公司工程监理单位。工程于2022年10月开工，2023年11月完工并投入使用。

- 2.项目管理情况分析

- 重庆市铜梁区虎峰体育公园项目由重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会作为项目业主，重庆市铜梁区虎峰镇人民政府作为牵头单位，重庆铜梁建设发展（集团）有限公司作为代建单位组织实施，认真把好“质量、资金、进度”三关，定期对工程建设进行监督检查，督促工程建设的顺利实施，管理工程建设的日常事务工作。项目委托有资质的工程监理单位重庆敬业建设监理有限公司实施监理，与承建方签订质量安全责任书，履行安全管理和监督检查职能，深入作业现场进行巡查，防范事故的发生，建立了较为完善的质量管控措施，配备了相应管理人员，施工方定期向业主单位上报进度，发现问题及时整改。

- 总的来说，在项目实施中，较好地执行了项目法人制、招投标制、监理负责制、合同管理制、质量管理制，确保重庆市铜梁区虎峰体育公园项目保质保量完成。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- 根据（铜发改委审〔2022〕423号）项目总投资为4,062.95万元，经查验重庆市铜梁区虎峰镇人民政府提供的资金文件及相关收支凭据，截至2023年12月31日项目实际使用资金3,049.13万元，其中土地权益款2,241.77万元，账面支出金额占计划总投资比率为73.52%。

- 2.项目效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 根据重庆市铜梁区虎峰体育公园项目施工合同、并结合项目实施单位提供的相关资料等，该项目计划建设工期为2022年8月-2023年8月，自监理人发出开工通知中载明的开工日期起算。项目于2022年10月28日开工，项目于2023年11月完工并投入使用。

- （2）项目完成质量

- 为确保重庆市铜梁区虎峰体育公园项目工程质量，重庆市铜梁区虎峰镇人民政府在建设过程中基本按照建设程序实施工程项目法人责任制，并委托监理公司对项目进行监理，委托质量监督部门进行工程质量监督，从严控制工程质量。为保证项目完成质量各项工程严格执行监理制，履行技术监督职能，严把材料关，保证工程质量委托重庆荣成建设工程质量检测有限公司进行质量检测，发现问题及时整改。

- 3.项目效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 经查验重庆市铜梁区虎峰体育公园项目资料，并结合项目组现场踏勘情况等，项目于2023年11月完工并投入使用。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 重庆市铜梁区虎峰体育公园项目可大力提升铜梁区公共体育设施、体育及文化培训等基础设施条件，增强群众体质，促进体育事业发展，符合广大群众的需求。项目具有正面社会影响，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，无社会风险，社会效益非常突出。

- 五、综合评价情况及评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对项目目标群体的问卷调查、现场访谈等因素，而做出的综合结论。该项目最终绩效综合评价得分为87分，评价等级为“良”。各项指标得分情况见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 18.00 | 90.00% |
| 管理 | 20 | 16.00 | 80.00% |
| 产出 | 30 | 25.00 | 83.33% |
| 效果 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 合计 | 100 | 87.00 | 87.00% |

注：按照财政部的要求，绩效评价结果等级分别为优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）。

- 六、存在的问题及建议

重庆市铜梁区虎峰体育公园项目取得了一定的成绩，但其在工程建设程序、制度管理、实施工作中也存在着以下的不足：

（一）预算绩效管理方面

1.存在的问题

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府已填报项目支出绩效目标自评表并提交绩效自评报告。报告中阐述绩效目标为“体育公园建设顺利开展”目标过于笼统不够细化，群众满意度100%评价指标所对应得分值无相应的支撑资料。

2.建议

实施单位在绩效目标申报过程中，科学规范编制绩效目标，尽量编实、编细、编准，绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量；认真组织开展绩效自评，做到自评程序规范，自评结果真实、准确、客观。

（二）项目过程管理方面

1.存在的问题

经查验（铜发改委审〔2022〕403号）可研批复，项目建设工期2022年8月-2023年8月，实际建设工期2022年10月-2023年11月，存在超期完工的情况，截至2024年5月31日仍未取得施工许可证，未办理竣工结算及验收工作；根据（铜发改委审〔2022〕423号）概算批复项目总投资4,062.95万元且属于区财政重点项目，未见聘请跟踪审计服务机构。

2.建议

实施单位应严格工期管理，避免项目久拖不决，注重合同及施工单位管理，保证施工质量及施工进度等符合要求，确保项目保质保量按期完成，项目完工后及时办理结算、验收工作；建议严格按照基本建设程序实施项目，完善各项相关手续并及时取得各项批复或许可证照。

（三）项目档案管理方面

1.存在的问题

重庆市铜梁区虎峰体育公园项目于2023年11月已完工投入使用，审计小组现场踏勘项目资料未成套归集，未见二类费用采购资料。

2.建议

实施单位应尽快完善项目资料的归集，保障档案规范有序，对缺失档案进行补充、完善、更正，对已形成的纸质资料进行汇总归档成册便于管理和查阅。

（四）财务管理方面

1.存在的问题

经查验重庆市铜梁区虎峰镇人民政府提供的财务资料，项目支出部分纳入日常公用经费核算，部分支出纳入专项应付款核算，未严格按照重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算的通知》（铜财〔2021〕620）文件要求使用“2070307体育场馆”科目核算；重庆市铜梁区虎峰体育公园项目

区财政共计下达预算资金940.43万元，预算执行金额为361.22万元，截至2023年12月31日累计支付工程款807.36万元，存在占用其他项目资金的情况。

2.建议

实施单位严格按照（铜财〔2021〕620）文件要求进行账务处理，严格按照《政府会计制度》的要求正确使用会计科目，统一口径，规范核算。合理安排、使用资金，专项资金做到专款专用。

- 七、其他需说明的问题

本评价报告依据重庆市铜梁区虎峰镇人民政府及相关单位提供的各项资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由重庆市铜梁区虎峰镇人民政府负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

附件：重庆市铜梁区虎峰体育公园项目绩效评价指标评分表

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二四年七月十日