重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）

Chongqing qianshuo Certified Public Accountants (general partnership)

渝潜硕 咨 字【2024】第029号

虎峰区域医疗卫生中心2023年建设项目

绩效评价报告

重庆市铜梁区财政局：

我公司接受贵单位委托，对重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目进行了绩效评价，并出具绩效评价报告。

本报告的资料来源为重庆市铜梁区财政局、重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院。报告的截止日为2024年6月30日。在评价过程中，我们结合重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目的实际情况，实施了包括审阅项目资金计划文件、项目实施方案、实施环节所涉及的文件或合同以及所涉专项资金的财务收支凭证；现场查看重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目工程并对就医群众进行访谈等必要的评价程序。我们依据设定的绩效目标，遵循规范的评价程序以及行业通行的标准和方法，保障所提供的信息和评价结果的质量，但本报告结论受相关资料、信息的完整性、真实性和准确性的影响。

目  录

一、基本情况	3

（一）实施单位基本情况	3

（二）项目基本情况	3

二、绩效评价情况	4

（一）绩效评价的目的	4

（二）绩效评价的基本内容	5

（三）绩效评价的主要依据	5

（四）绩效评价基本原则	5

（五）绩效评价指标体系	6

（六）绩效评价的方式和方法	9

（七）绩效评价的过程	9

三、绩效评价指标分析	9

（一）投入	9

（二）管理	10

（三） 产出	11

（四） 项目效果	12

（五）绩效评价结论	12

四、绩效评价结果的问题和建议	13

（一）存在的问题	13

（二）建议	13

# 一、基本情况

## （一）实施单位基本情况

实施单位：重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院

单位性质：事业单位

职能（业务）范围：以农村居民和农村社区、家庭、学校等场所为服务对象，主要提供预防保健、健康教育、康复、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务，做好辖区计划生育的服务，做好养老服务、培训

## （二）项目基本情况

项目名称：重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心2023年建设项目

项目法人：重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院

项目地点：重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院

项目规模和内容：

对铜梁区虎峰镇中心卫生院进行整治改造提升，改造范围内总用地面积8182平方米，包含原有院区用地4300平方米，扩展地块用地3882平方米，改造总建筑面积7327.40平方米床位数增加至106张；项目主要建设内容包括拆除工程、室内装修装饰工程、建筑外立面改造工程、建筑层面工程、室外环境提升工程、道路及场地铺装、电梯、大门及其他附属配套工程、办公设备及医疗设备采购与安装等。项目建设工期：2021年9月—2022年8。

项目资金情况：

根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知》（铜财〔2021〕639号），2023年该项目预算指标1,632.78万元，实际执行为 1,526.58 万元。详见下表：

| 2023年虎峰镇医疗卫生中心建设项目资金使用情况明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用类别 | 金额 | 备注 |
| 1 | 办公家具 | 1,110,085.97 |  |
| 2 | 第三方服务费 | 535,761.80 | 预算结算监理等 |
| 3 | 工程款 | 1,280,771.18 | 手术室改造及电梯安装等 |
| 4 | 劳务费 | 3,729,419.19 |  |
| 5 | 其他 | 291,163.87 | 宣传标识及打印费等 |
| 6 | 通用设备 | 2,672,041.00 | 电脑打印机广播等 |
| 7 | 系统及软件费用 | 40,340.00 |  |
| 8 | 医疗设备 | 5,362,049.00 |  |
| 9 | 易耗品 | 244,208.52 | 床上用品及窗帘等 |
|  | 总计 | 15,265,840.53 |  |

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

## （二）绩效评价的基本内容

1、绩效目标的设定情况；

2、资金投入和使用情况；

3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4、绩效目标的实现程度及效果；

5、根据实际情况需要评价的其他内容。

## （三）绩效评价的主要依据

1、《关于铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目立项的批复》（铜发改委审〔2021〕324号）；

2、《关于铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2021〕362号）

3、《关于调整铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2021〕441号）；

4、与项目有关的立项、可研性报告、概算、项目公示情况、招投标、合同、项目收支、质量检测、竣工验收、项目结算、后续管控、项目收益情况等相关资料。

## （四）绩效评价基本原则

1、统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

4、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

6、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

## （五）绩效评价指标体系

按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（铜财〔2022〕411号）、《重庆市铜梁区财政局关于开展2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕336号）的具体要求，结合铜梁区卫生院建设项目的自身特点，由铜梁区财政局依据相关资料，组织相关专业人员，论证并制定共性指标体系。我们在此基础上经过相关评价程序制定与此项目相关的个性指标，完善构成此绩效评价指标体系，如下表：

铜梁区建设项目绩效评价及考核指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 立项规范 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集体决策等。（是1分，否0分）。 |
|  |  | 立项依据 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。 |
|  |  | 目标设定 | 3 | ①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）； ②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）； ③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）。 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 |
| 管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是2分，否0分）； |
|  |  | 项目质量可控性 | 3 | ①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）； ②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）； ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）； ⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）； ②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。（项目实际完成率≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
|  |  | 完成超时率 | 10 | 完成超时率=[(实际完成时间-计划完成时间) /计划完成时间]*100%。（项目提前完工，不扣分；项目超时率在（0-5%）得9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
|  |  | 成本超支率 | 10 | 成本超支率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%成本超支率小于0，不扣分；项目成本超支率在（0-5%得9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施后是否：门诊人次增长（效果显著5分，效果较明显4分，效果一般3分，效果较差1分，无效果0分）； |
|  |  | 社会效益 | 8 | ①、优化硬件设施，改善患者就医条件。（作用明显3分，其他酌情扣分）；②、提升医疗服务能力，深化便民惠民（作用明显3分，其他酌情扣分）。缓解医疗供求不平衡（作用明显2分，其他酌情扣分） |
|  |  | 生态效益 | 2 | ①、项目是否对生态发展带来的影响和效果作用明显：2分，其他酌情扣分）。 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | ①、持续时间（该项目实施后持续影响大于10年5分，5—10年3分，5年以下不得分）。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |

## （六）绩效评价的方式和方法

铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目绩效评价由贵单位委托我公司实施，贵单位对我公司开展绩效评级工作进行规范和指导。该项目本次绩效评价工作我们采用比较法和公众评判法等方法进行评价。

## （七）绩效评价的过程

1、本次绩效评价工作在贵单位的统一组织、指导、督促下，由贵单位委托我公司具体负责实施。

2、由我公司负责相关基础资料和数据的收集并确保所收集资料和数据的完备、准确。

3、依据铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目的实际情况，按照相关要求、依据相关资料，论证并制定铜梁区2023年铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目的实际情况绩效评价指标体系，报贵单位进行论证和审定。

4、我公司派评价小组进行实际调查工作。

5、我公司依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）投入

1、项目立项

（1）立项规范：我们审核了铜卫函〔2021〕84号文件项目初步设计的请示（立项申请）、铜发改委审〔2021〕324号文件建设项目立项的批复（立项批准）、铜发改委审〔2021〕362号文件建设项目可行性研究报告批复 （可行性批复）、铜发改委审〔2021〕441号调整可行性立项批复（调整可行性批复）等文件，该项目依规进行申请，并得到立项批复，相关流程未见异常，资料齐全。本项总分为3分，本项不扣分。

（2）立项依据：通过审核本项目的实施方案等资料，并审查了项目的合规性；查看了医院的内控制度，并审核单位内部的审核流程，未见异常。本项总分为4分，未扣分。

（3）目标设定：本项通过查看本项目的具体实施方案，并与设计相对比，未见异常。本项总分为3分，不扣分。

2、资金落实

（1）资金到位率：通过审核资金到位文件，检查了债券发放文件等资料，根据要求，地方财政应到位资金23,600,000.00元，实际到位23,600,000.00元。资金完全到位。本项总分5分，不扣分。

（2）资金及时率：通过审核了竣工决算报告和资金下放文件，项目的资金及时发放到位，本项总分5分，不扣分。

## （二）管理

1、业务管理

（1）管理制度健全：我们检查了本项目的相关内控制度，本项目的内控制度完整、合规。但未见项目监管制度，本项总分3分，本项扣1.5分。

（2）制度执行有效性：我们检查了本项目的管理制度、合同等管理制度，以及制度实际执行过程相关流程，项目资料未及时归档。本项总分4分，扣2分

（3）项目质量可控性：我们检查了本项目的质量标准，并查看了相关设计以及项目验收相关资料情况，本项目实际建设与设计要求，未在验收中发现不符合项。本项总分3分，不扣分。

2、财务管理

（1）管理制度健全性：本项目有相应的资金管理办法，且符合财务会计规定。本项总分2分，不扣分。

（2）资金使用合规性：我们检查了本项目相关会计凭证、报账流程等资料，财务收支符合流程要求，不存在违规报销和支出等情况。本项总分6分，不扣分。

（3）财务监控有效性：我们检查了项目相应的资金管理办法，并查看资金收支情况是否与管理办法中的监控流程相符，通过检查，未见异常。本项总分2分，不扣分。

## 产出

1、项目产出

（1）实际完成率：我们通过查看本项目的设计、验收等资料，本项目完成进度为100%。本项总分10分，不扣分。

（2）完成超时率：查看了本项目的计划文件和实际验收资料。本项目计划完成时间12个月，实际完成时间10月，提前完工。根据绩效评价体系评分标准，本项总分10分，不扣分。

（3）成本超支率：本通过查看了竣工决算报告，并与设计相对比，本项目2023年项目绩效预算成本为1,632.78万元，实际执行成本为1,526.58万元，项目成本超支率小于0。本项总分为10分，根据绩效评价体系评分标准，本项不扣分。

## 项目效果

1、项目效益

（1）经济效益：通过查看虎峰镇中心卫生院门诊数据，通过对比，基层区域医疗卫生中心建设项目实施后门诊人次较同期相比提升1%，增长效果一般。本项5分，扣2分。

（2）社会效益：通过检查发现虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目实施后患者就医条件得到明显改善，新增诊疗技术项目4项，医疗技术服务水平显著提升，医疗供需不平衡得到明显缓解，社会效益作用明显。本项8分，不扣分。

（3）生态效益：本项目主要是对医院进行装修和翻新，提供医院自身的就医条件，未对周围的生态环境产生影响。本项2分，不扣分。

（4）可持续影响：通过此次翻修维护，持续时间大于10年。本项5分，不扣分。

（5）社会公众满意度：通过向周边群众进行随机不记名打分，了解本项目实施前后的对比情况，都表示本次工程提升了医疗环境，增强了大家生病后来医院就医的意愿，群众满意度很高。本项10分，不扣分。

## （五）绩效评价结论

该项目2023年预算数 1,632.78 万元，实际执行数 1,526.58 元，主要用于房租改造及设备购买，未发现资金使用存在明显不合理的情况。

根据绩效评价体系，2023年铜梁区虎峰镇医疗卫生中心建设项目绩效评价为94.5分，对照评价结果判定表，其评价结果等级判定为：优。

| 综合评价得分 | 90分及以上 | 80—90分 | 70—80分 | 70分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

# 四、绩效评价结果的问题和建议

## （一）存在的问题

1、项目相关资料未及时归档；

### 2、项目管理制度不健全，未见监督管理制度；

### 3、项目完工后，带来的经济效益增长率较低。

## （二）建议

为提高财政预算资金精细化管理水平和效益，我们提出如下建议：

严格按照财政资金预算执行，及时安排并拨付项目资金。针对财政专项资金，建议主管单位及时安排项目资金，实施单位在规定时间内申请支付项目资金，杜绝资金滞留、挤占、截留、挪用等现象的发生；健全项目监管制度；项目完工后相关资料及时整理归档。

附送：

1、建设项目绩效评价及考核指标评分表－铜梁虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目

附件：

一、执业《注册会计师证书》复印件

二、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《执业证书》复印件

三、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件

重庆潜硕会计师事务所        中国注册会计师：

（普通合伙）            中国注册会计师：

中国·重庆             二〇二四年九月十日