平府发〔2024〕30号

重庆市铜梁区平滩镇人民政府

关于印发《2024年平滩河“一河一策”任务措施清单》和《2024年永乐河“一河一策”任务措施清单》的通知

各相关办所：

《2024年平滩河“一河一策”任务措施清单》和《2024年永乐河“一河一策”任务措施清单》已经镇总河长会议审议通过，现印发给你们。请认真贯彻落实。

重庆市铜梁区平滩镇人民政府

2024年5月24日

2024年平滩河“一河一策”任务措施清单

区级河长：杨贤忠     牵头部门：区委宣传部、区农业农村委

| 序号 | 任务类别 | 任务措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域岸线保护 | 常态化开展清淤清漂和水域岸线保洁行动，组织专人对河面漂浮物和沿岸垃圾进行清理。 | 镇生态治理中心 |
| 2 |  | 1.督促垃圾收运人员及时转运垃圾。2.积极推进垃圾分类，加强环境保护宣传，进一步引导和鼓励群众参与河道保护和环境卫生整治。 | 镇生态治理中心 |
| 3 | 水污染防治 | 推进农村“厕所革命”，引导农户新建和改造标准卫生厕所，完成年度卫生厕所改造任务200户。 | 镇生态治理中心 |
| 4 |  | 推广农作物病虫害统防统治和绿色防控技术，开展化肥农药减量技术培训2次；推广科学施肥，进行测土配方施肥示范，印制测土配方施肥建议卡到各镇街农户。 | 镇农业中心 |
| 5 | 水环境治理 | 完成对平滩河社区段小东门河沟黑臭水体的整治。 | 镇执法办 |
| 6 | 水生态修复 | 对平滩河支流双河清淤、修河堤，完成清淤2240米，护岸2302米。 | 镇农业中心 |

2024年永乐河“一河一策”任务措施清单

区级河长：杨贤忠（代）     牵头部门：区政协办、区民政局

| 序号 | 任务类别 | 任务措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域岸线保护 | 建立清漂保洁长效机制，定期清除河道水面污染性漂浮物，将河道清漂进一步常态化。 | 镇生态治理中心 |
| 2 |  | 扎实开展“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”四乱清理整治工作，“清四乱”整治完成率达到100%。 | 镇生态治理中心 |
| 3 | 水污染防治 | 推广农作物病虫害统防统治和绿色防控技术，开展化肥农药减量技术培训2次；推广科学施肥，进行测土配方施肥示范，印制测土配方施肥建议卡到各镇街农户，开展典型农户施肥调查工作。 | 镇农业中心 |
| 4 |  | 对水产规模养殖场尾水进行治理，实现达标排放。 | 镇农业中心 |
| 5 |  | 持续推进畜禽粪污资源化利用，对流域内新建养殖场在建场的同时配套建设与养殖规模相适应的粪污处理设施设备，畜禽粪污综合利用率达90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。 | 镇农业中心 |
| 6 | 水环境治理 | 完成永乐河涉及镇街已排查出的农村黑臭水体整治工作。 | 镇生态治理中心 |
| 7 |  | 种植浮岛水生植物，从而有效修复水体生态和净化水质。 | 镇生态治理中心 |
| 8 | 执法监管 | 每年农忙前，至少组织进行1次农业绿色高质高效技术宣传培训工作。利用赶集日、世界环境日等面向辖区群众开展生态环保宣传工作1次。 | 镇农业中心、镇生态治理中心 |

平滩镇党政办公室                         2024年5月24日印发