附件2附件2

| 2024年石鱼镇防汛抗旱重点任务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 |  |  | 时限要求 | 责任单位 |
| 一、压实防汛救灾主体责任 |  |  |  |  |
| 压实 各级 责任 | 1 | 镇党委会或行政办公会每年至少研究1次防汛抗旱工作 | 全年 | 水利移民岗 |
|  | 2 | 实行党政主要领导“双值班”制度和“分片包干责任制” | 汛期 | 水利移民岗 |
|  | 3 | 落实1 名领导到镇防汛抗旱指挥部坐镇指挥、统一调度，其他领导深入包干片区督导救援救灾工作。 | 临灾临险 | 应急管理岗 |
|  | 4 | 镇党政主要领导至少聚焦备汛、战汛和灾后恢复重建工作开展1次调研，解决重点难点问题 | 重要节点 | 各板块 |
|  | 5 | 落实行政主要领导担任防汛抗旱行政责任人 | 4月30日前 | 水利移民岗 |
|  | 6 | 至少组织召开1次会议部署辖区范围内的防汛抗旱工作，明确一名班子成员担任辖区防汛抗旱责任人。 | 4月30日前 | 水利移民岗 |
|  | 7 | 根据风险和规模大小，分级明确行业重要设施、重要区域的防汛抗旱政府行政、主管部门、管护单位责任人，并挂牌公示。 | 4月30日前 | 水利移民岗 |
| 强化 统筹 | 8 | 组织召开防汛抗旱动员大会。 | 4月30日前 | 水利移民岗 |
|  | 9 | 定期召开联席会议。 | 汛期 | 水利移民岗、应急管理岗 |
|  | 10 | 组建联合工作组，开展防汛救灾工作 | 紧急状态下 | 应急管理岗 |
|  | 11 | 统筹做好防汛救灾复盘总结工作。 | 汛前汛后 | 应急管理岗 |
| 二、提升监测预报预警精度 |  |  |  |  |
| 会商 研判 | 12 | 组织召开区防汛抗旱指挥部成员单位会，研判汛期灾害趋势。 | 4月 30日前 | 水利移民岗、应急管理岗 |
|  | 13 | 即时组织加密会商，分析降雨及洪旱灾害趋势。 | 汛期 | 水利移民岗、应急管理岗 |
| 预警 预报 | 14 | 根据降雨量动态调整风险区域、风险等级，明确重要设施、重点区域、风险点位紧急管控、避险转移雨量阈值。 | 全年 | 水利移民岗、应急管理岗 |
| 三、提高抢险救援救灾能力 |  |  |  |  |
| 物资 储备 | 15 | 补充实用性强的物资装备。 | 4月 30日前 | 应急管理岗 |
| 演练 培训 | 16 | 组织镇、村（社区）干部开展防汛抗旱系列演练及业务培训 | 4月 30日前 | 应急管理岗 |
| 临灾 预警 | 17 | 按照属事属地原则及时“叫应”危险区域防汛责任人。完善直达基层的临灾“叫应”机制，对孤寡老人、聋哑人、留守老人儿童、腿脚不便残疾人、窎散户等特殊群体，落实镇街党员干部、村组干部“一对一叫应”到人。 | 全年 | 水利移民岗、应急管理岗 |
| 救援 救助 | 18 | 成倒损房修复重建，开展冬春受灾群众救助 | 全年 | 应急管理岗 |
|  | 19 | 完成洪水淹没区域清淤消杀、受损基础设施恢复重建、受影响企业商铺复工复产。 | 灾后 | 各板块，各村（社区） |
| 四、加大执法监督检查力度 |  |  |  |  |
| 督查 检查 | 20 | 落实并公示防汛抗旱行政责任人。 | 4月 30日前 | 水利移民岗 |
|  | 21 | 建立党政领导防汛抗旱工作履职台账。 | 汛期 | 水利移民岗 |
|  | 22 | 制定防汛救灾“三个责任人”职责清单。 | 4月 30日前 | 水利移民岗 |
|  | 23 | 防汛救灾“三个责任人”每月至少开展 1 次检查指导，每半年完成1次挂牌设施（区域）检查指导全覆盖。 | 全年 | 水利移民岗 |