附件1

石鱼镇2024年耕地恢复补足工作方案

为进一步加强耕地资源保护，严守耕地保护红线，扎实推进我镇补充耕地项目实施，全面完成我镇耕地恢复补足目标任务，结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、 国务院关于严格耕地保护的决策部署，落实最严格的耕地保护制度，大力推进补充耕地项目实施。

二、工作目标

按时保质保量完成区级下达的耕地恢复补足目标任务446亩。

三、工作措施

（一）在区规划自然资源局统筹规划下，结合辖区耕地后备资源情况及群众意愿等，配合施工单位做好群众工作，推动耕地恢复工作有序开展，在10月底前完成项目施工、农作物种植，11月开展日常变更、竣工验收等工作。

（二）对2024年度完成恢复补足的地块进行管护奖励资金补助，奖补标准为300元/亩/年，补助期限为3年（2025—2027年）。

管护奖补资金政策自2025年起到2027年止，由各村每年10月31日前，申报当年完成持续种植的面积（持续种植面积需在2024年耕地恢复补足最终整治图斑范围内），镇级按照申报验收面积最终拨付资金到各村。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各办所中心、各村要高度重视补充耕地工作，切实增强责任感和紧迫感，进一步明确工作任务、强化协作配合，确保补充耕地项目按时保质保量完成，为经济社会可持续发展提供资源保障。

（二）强化宣传协调。相关办所中心要加强对基层干部和群众的耕地保护政策宣传，主动参与解决项目在推进过程中遇到的困难和问题，尤其是要做好项目在实施过程中的矛盾协调和沟通解释工作，确保我区补充耕地工作扎实有效推进。各村要切实加强补充耕地的后期管护，坚决杜绝再次撂荒等问题发生。

（三）强化目标考核。为确保上述任务按时保质保量完成，在年度考核时综合考虑项目及各村沟通协调等工作完成情况进行考核。