- 政府采购

- 竞争性磋商文件

- 项 目 编 号：CQJQ20241005

- 磋商项目名称：铜梁区石鱼镇2024年松材线虫病防治项目

- 采  购  人：重庆市铜梁区石鱼镇人民政府

- 采购代理机构：重庆俊奇工程项目管理有限公司

- 二〇二四年十月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	-2-

二、资金来源	- 2 -

三、投标人资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、投标保证金	- 2 -

## 六、采购项目需落实的政府采购政策………………………………- 2 -

七、投标有关规定	-4 -

八、联系方式	 -4 -

第二篇  采购服务（技术）需求	- 3 -

一、项目内容概况	- 5 -

二、项目技术要求	6

第三篇  采购商务需求	- 5 -

一、服务期、地点及验收方式	-8 -

二、报价要求	-8 -

三、履约担保及付款方式……………………………… …………………  -9 -

四、知识产权……………………………… …………………… ……………-9-

五、其他	-9

六、违约责任……………………………… …………………… ………… -10 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 7 -

一、磋商程序及方法	-12-

二、 评审标准	- 11 -

三、无效响应	- 13 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  投标人须知	- 17 -

一、磋商费用	- 17 -

二、竞争性磋商文件	- 17 -

三、磋商要求	- 17 -

四、成交投标人的确认和变更	- 19 -

五、成交通知	- 19 -

六、关于质疑和投诉	- 20 -

七、代理服务费	- 21 -

八、签订合同	- 21 -

第六篇  合同草案条款	- 22 -

第七篇  投标文件编制要求	-38-

## 第一篇  采购邀请书

重庆俊奇工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区石鱼镇人民政府（以下简称：采购人）的委托，对铜梁区石鱼镇2024年松材线虫病防治项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金（元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜梁区石鱼镇2024年松材线虫病防治项目 | 313070.00 | 6200 | 1 | 林业 |

### 二、资金来源

财政专项资金。

### 三、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近六年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，承建单位应为中小微企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）；

（三）特定资格条件

1、投标人《营业执照》经营范围包含林业有害生物防治或森林病虫害防治。

2、投标人2018年10月1日（指合同签订日期）至今承担过合同金额30万元及以上的有害生物防治（或森林病虫害防治）项目（提供1个项目施工合同及相应的区县级验收合格（或通过）的报告（或表）并加盖投标人鲜章）。

注：2018年-2023年在疫木除治工作中区级或市级验收不合格涉及的单位及技术人员不参与本项目投标。

## 四、磋商有关说明

（一）本项目采购邀请书、采购文件等相关资料均在重庆市铜梁区人民政府网上发布。

（二）递交投标文件时间：2024年10月 25日9时00分至9时30分，逾期不予受理。

（三）递交投标文件地点：铜梁区石鱼镇人民政府公共服务中心二楼会议室。

（四）开标时间：2024年10月25日9时30分。

## 五、投标保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（或采取保函方式递交，保证金金额详见本篇“一、竞争性谈判内容”），并汇至以下采购人指定的账户，保证金的到账截止时间：2024年 10月 24 日17:30。或者提供金融机构、担保机构出具的保函。

保证金账户：

户  名：重庆俊奇工程项目管理有限公司

帐  号：3118 0101 0400 10959

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行

注：（1）供应商须在响应文件中提供企业基本账户开户证明文件。

（2）投标保证金未从基本账户转入的，由磋商小组作无效投标处理。

（3）转账时应备注：“xx公司xxx项目投标保证金”（可简写：石鱼镇松材线虫病防治项目）

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在5个工作日内按来款渠道直接退还。采取保函方式递交的，采购代理机构在10个工作日内退还纸质投标保函正本并准予提前注销纸质投标保函。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在5个工作日内按资金来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，采购代理机构在5个工作日内退还纸质投标保函正本并准予提前注销纸质投标保函。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四） 本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件（法人参与投标不需要提供）。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）提疑问时间：若潜在投标人对本项目采购文件有任何疑问，请在2024年10月 24日12时00分前及时向采购人、采购代理机构提出。未在项目规定时间内对采购文件内容提出质疑的投标人，则参加投标活动之后，不能再就采购文件内容提出质疑。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆市铜梁区石鱼镇人民政府

联系人：叶老师

电  话：13883925705

地  址：铜梁区红心街390号

- （二）采购代理机构：重庆俊奇工程项目管理有限公司

联系人：张老师

电  话：19942265841

地  址：重庆市铜梁区淮远古韵南街金港国际4楼

## 第二篇  采购服务（技术）需求

### 一、项目内容概况

| 编号 | 项目名称 | 防疫面积（亩） | 单价最高限价 （元/亩） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜梁区石鱼镇2024年松材线虫病防治项目 | 5217.83 | 60 | 313070.00 |

## 注：本项目计划面积与实际实施面积可能有差异，各投标人应充分了解项目实施现场情况最终以上级主管部门审定的防疫面积为准。

## 二、除治清理技术要求

## 疫木清理技术要求

1.松木处置工作流程：清除树根浮土—锯伐树木—①伐桩处理（砍口—投药—覆膜—填土—踩实）—②树干和枝桠处理（迹地清理—焚烧处理）—③焚烧场覆土掩埋。

2.除治对象：包括死亡松树（含疑似松材线虫病致死和不明原因致死的松树），既有的因灾害或其他原因导致的倒伏松树（受压木、风折木、火烧木、雪压木、滑坡木等）；旱死木、衰弱木、1/3针叶发黄的松树、疫点小班内树冠处于郁闭环境中的5cm以下松木；偷砍盗伐、工程建设等遗留的松木、松枝（干）和旧伐桩等；采购文件另有规定的除外。

3.采伐技术要求：砍伐须贴地锯伐，严禁使用柴刀、斧头等，采伐松木的伐桩要采用横平截的方式处置。

4.迹地清理和焚烧处理：伐倒木及直径大于1厘米的枝桠、木块和采伐剩余物必须全部清理干净，并焚烧处理至完全碳化。

5.伐桩处理：高度低于5厘米（斜坡以下坡位计），要剥净桩芯周边树皮，树皮投入火中焚烧；伐桩正面打孔深度2毫米以上，并根据伐桩大小投放磷化铝1-2粒，再加套0.1cm以上厚度的塑料专用膜袋，捆扎后再盖土10公分以上压实。

6.堆码焚烧技术要求：清除根部松针和浮土，贴近地面伐倒，截材长度1.2米以内，迹地清理干净彻底，同向堆码，集材垛最高不超过1.2米，枝下木上，粗中细外，踩紧踏实，防火隔离，斜坡上坡位点火，专人传火，完全碳化，火熄覆土。焚烧场地选择在采伐周围距林缘边100米以外或林区安全空旷地带，必须划出足够安全的生土防火隔离带（＞1m以上），火场下方设置挡火堰，开挖宽20cm、深20cm、长度适当的防火隔离沟。每天下午13:00时后不能焚烧疫木或松木。每个焚烧火堆须至少有1人专守火场，并配备铁扫帚、灭火器、砍刀、拨撬工具各1把（个）。焚烧现场余火未彻底熄灭并规范覆土掩埋看守人员不允许离开。

按区级环保部门等相关要求，施工期间属于禁止焚烧时段、禁烧区域的，则由承包人采取全部运出异地焚烧或粉碎等方式进行处理（供应商需对此情况进行充分预判和合理规划作业），不得以此为由拒绝、延期作业，由此造成的除治质量不合格后果由承包人承担全部责任。

7.除治队伍质量现场监管员须利用国家松材线虫病防控监管平台APP对各除治小班进行定位，并记录除治清理数量和除治质量情况。

8.评价（验收）标准：病死松树、各类灾害木、枯死木等除治对象伐除率达100%（包括松木梢头、1cm及以上枝桠），除害处理率及合格率达100%；春季、秋季绩效验收达到合格及以上。

9.承包人要严格按照技术规程进行除治，在技术人员或监管人员指导下采伐松木，伐木作业时须严格遵守《森林采伐作业规程》（LY/T-1646-2005)，并在安全的地点进行焚烧处理，严禁疫木擅自外运、变卖和加工利用等。

第三篇  谈判项目服务需求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间（工期）

服务期为一年，采购合同签订后完成本项目所有工作内容。其中分阶段任务要求如下：

第一阶段：10月-12月完成辖区内的死亡松树、疫木等全部对象的山场“集中除治”工作；

第二阶段：次年3月--5月对春节后新死亡松树进行“回头看”除治清理，并接受镇级自验收、春季绩效验收；

第三阶段：次年9—10月秋季除治成效检查。

（二）服务地点

重庆市铜梁区石鱼镇（具体以采购人指定为准）。

(三)验收标准

1.除治检查验收标准

林间死亡(病死、枯死、其他灾害致死)松树以及濒死松树伐除质量，以合格率达到100%为圆满；除害处理伐桩、伐倒木、树干、树枝、树梢的质量，以合格率均达到100%为圆满。

2.除治成效复查验收标准：无疫情目标区域内无病死松树，实现年度无疫情目标。全区无簇状或团状死亡现象发生。

3.相关标准解释

3.1簇状死亡认定标准：连片30亩以内发生病(枯、濒)死松树在5—15株以内的情形(含5株和15株)。

3.2团状死亡认定标准：连片30亩以内发生病(枯、濒死松树在16株以上的情形。

(四)验收方式

疫木除治清理验收分为镇级自验收、春季绩效验收、秋季绩效验收。若验收不合格，中标人需限期内无偿整改直至合格：

1、镇场自查。春季绩效验收前，由采购人对合同区域的除治质量进行全面检查，小班检查率100％。检查中发现存在的问题由乙方及时自行整改，达到全部合格，整改未合格的不予申请区级验收。自查不作为区级质量评定的依据。

2、春季绩效验收。由区级组织实行全域全小班验收，在验收中被评定为不合格的小班，乙方必须在规定时间内完成整改。

3、秋季绩效验收。按重庆市重大林业有害生物秋季绩效检查验收相关规定执行。

二、报价要求

1.本次报价为人民币报价。超过采购单价最高限价的报价、总价最高限价的报价均为无效报价。

2.投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

3.本项目投标报价为全费用综合单价，即投标报价范围包括项目涉及机具、定位仪、燃油、运输、转运、除治药物、人工费、管理费、安全文明施工费、保险费、税费、质保期内的后期清理费用、合理利润等所有费用。

4.投标人应严格按照采购文件要求填报投标报价，且不得擅自更改《报价明细表》中已有的任何项目，所报各项不得漏报、错报。

5.现场踏查与预判。采购人不统一组织现场踏勘。投标人可自行独立踏勘现场，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。受极端天气影响，林内风折、枯死等松木较多，凡愿意参与投标的潜在投标人自行进行现场及周边环境的踏勘，以便全面、仔细、准确地了解项目的实际现状，充分做好参与投标活动的各项准备工作。投标人须自行承担未踏勘现场或预判失误而带来的投标风险。

6.采购人不再为此向成交人支付其他任何费用，除非合同中另有规定的除外。

三、履约担保及付款方式

1、合同签订时，成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（转账或者采取保函方式递交）成交人应在收到中标通知书后，采购合同签订前提交至采购人账户或提交给采购人，若未按时提交，则视为成交人放弃中标资格，给采购人造成的损失应当予以赔偿。

2、结算原则：完成采购文件要求的全部工作，按验收合格面积和投标中标单价据实结算，按采购文件和合同有惩扣的在付款时扣除；

3.本项目无预付款，区级春季绩效检查验收后按照区级评价结果和区督导结果拨付项目合格面积费用70%，区级2025年防控目标秋季绩效验收后按照绩效验收评价结果拨付项目费用的30%。如合同有惩扣的在付款时扣除。

3、成交供应商向采购人开具发票，付款资料和程序按铜梁区财政支农资金报账相关规定办理，采购人以转账方式向成交供应商付款。

4、履约保证金无息退还时间。成交人完成本项目所有工作内容并经采购人验收合格后30日内一次性退还（不计息）。未通过重庆市重大林业有害生物秋季绩效检查验收将扣除履约保证金。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。进场施工前按规定落实相关人员，编制施工组织方案，包括：施工方案和措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划等，报采购人备查，必要时采购人将进行符合性审查。

（二）成交人严禁将项目分包、转包给其他单位和个人。否则，采购人有权随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人全部承担。

（三）加强当地群众务工组织、负责群众务工的具体管理。

1.成交人必须做好务工考勤、台账登记，必须定期（至少每月1次）核定务工群众劳务报酬并形成工资发放表，按程序报项目业主单位审定后进行公示，公示期一般不少于7天，公示无异议后按程序发放，公示文件和相关影像资料应作为项目资料归档留存。成交人要建立统一规范发放台账，经务工群众签字确认，通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账（银行转账或代发记录）送采购人交行业主管部门备案。

2.成交人必须每月发放一次劳务报酬，坚决杜绝劳务报酬拖欠克扣、弄虚作假等行为。严禁成交人将租用务工群众车辆或机械设备等费用计入劳务报酬。

3.成交人须在开工前与务工群众签订用工合同（协议），明确双方权利和义务。合同应包含以下内容：劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任。成交人应使用适龄人员进场作业，严禁使用65岁以上人员及其他不适宜本项目作业的人员。

4.其他按上级部门文件相关规定执行。

（四）成交人在签订合同后进场前，必须为每一个现场人员（含中途进场人员）购买工伤保险或雇主责任险或人身意外伤害保险等意外保险，保险理赔额度达到：医疗≥10万元、伤亡（残）≥80万元，并且所投保的险种对应有效。项目施工和服务中的一切风险（包括安全事故责任）均由成交人承担。因工伤事故、人身损害等经工伤保险或保险公司理赔后不足部分、免赔部分或拒赔等，或漏保、脱保、未参保、超龄等，均由成交人自行承担全部经济赔偿责任和法律责任，采购人概不承担。

（五）安全生产。

1.成交人在施工作业中必须严格执行安全生产责任制，开展安全教育和培训，落实安全措施，确保人员安全、防疫安全、森林防火安全、药品安全、交通安全、食品安全等；伐木作业时须严格遵守《森林采伐作业规程》（LY/T-1646-2005)等；严禁使用65岁以上人员及带病作业、酒后作业、疲劳作业等其他不适宜本项目作业的人员参与本项目。成交人承担与此相关的全部经济和法律责任，采购人概不承担。

2.成交人在施工作业期间因安全防范和管理措施不规范，导致发生人员伤亡（伤残和死亡）、森林火灾等的，其一切安全生产责任和防火责任由成交人承担，并按伤亡20000元/人（不包括应急管理部门处罚款项）的标准扣减承包经费；造成森林火灾的，按照20000元/起的标准扣减承包经费（不包括用火主管部门的处罚款项）。

（六）成交人必须落实除治质量现场监管员和安全管理人。

1.除治质量现场监管员1名（应具有政府职称或岗位管理机构颁发的林业助理工程师及以上职称、森林管护工证、林业有害生物防治员证、林业技师证、林业主管部门培训合格证）负责本项目作业技术指导。且除治质量现场监管员累计在现场时间达到总工期二分之一以上、不得缺席项目重要例会等。在签订合同时，须提供人员证书原件及复印件、劳动合同或劳务合同复印件并加盖鲜章。

- 2.安全管理人员1名，负责本项目安全管理工作，人员施工期间必须全程在场（不到场不施工）、不得缺席项目重要例会等。（提供该人员的劳动合同或劳务合同复印件加盖鲜章）

- （七）疫木除治现场人员组织。

- 1.成交人在签订合同之日起7日内必须完成前期组织工作并进场开工，集中除治期间，用工人员数量应在20名及以上，如因人数不够造成除治进度缓慢，不能按时完成的，甲方有权终止合同，不支付除治承包费。

- 2.疫木除治施工应分工得当，明确班组长，每组要有一定数量有着较为丰富的疫木加工处理经验的固定油锯作业人员、搬运工、投药工、火场管理工等。

（八）本项目严禁挂靠。

1.项目成交公示之后、中标通知书发出之前履行约谈法定代表人的程序，如此时发现挂靠，①取消其中标资格；②没收投标保证金；③追究其耽误甲方工期、各项费用损失之法律责任。

2.如在中标之后发现其挂靠，则：①立即清退出场；②没收全部履约保证金；③承担甲方延期施工等一切损失；④上报主管部门，将其列入黑名单；⑤如因挂靠引起的诉讼，采购人有权拒绝支付剩余施工费用，有权扣除因诉讼引起的相关损失，并保留进一步诉讼的权利并向成交人追偿。

- 3.项目负责人必须是成交人的社保参保人员（中标单位法定代表人任项目负责人的应当在中标单位参保，但以下之一情况的除外：（1）该法定代表人同时为其他单位法定代表人且在该单位参保的；（2）已退休的。项目负责人应加强施工现场管理且累计在施工现场时间达到总工期二分之一以上、不得缺席项目重要例会等，否则将被视为挂靠行为。签订合同时，提供项目负责人社保参保证明和劳动合同（法定代表人任项目负责人的仅提供社保参保证明）。中途更换项目负责人的应经采购人书面同意并符合相关条件。

- （九）成交人须在除治区域应设置除治标识牌，内容包括除治地点、除治面积和株数、除治方式、作业单位、监督电话等信息。

（十）成交人若地面喷药防治组织和措施不当，造成药物扩散，导致附近村民养殖、养蚕受害引发的经济损失由成交人承担。

（十一）在合同期内，采购人有权对除治作业面积和药物防治面积进行调整，成交人须按调整面积（区域）开展作业，作业区域以采购人指定或确认为准。

- （十二）成交人在规定时间内未实现疫情防控目标的（见第二篇二、（一）防控目标）或年度验收不合格的，采购人有权单方无条件提前解除合同、没收履约保证金并追究承包人的违约责任，要求承包人赔偿由此造成的采购人损失，在疫木除治过程中所产生的一切费用由中标人自行承担。

- （十三）成交人现场负责人、技术质量监管人员、安全人员等不按规定到场并认真履职尽责的，采购人有权要求乙方整改或更换人员等；拒不整改、更换或情节恶劣的，采购人有权单方无条件解除合同。

（十四）成交人自行承担合同执行期间因干旱、高温、暴雨、大风等可能引发的松木除治数量增加、作业条件恶劣等导致的管理、人工、机械等经济成本增加。采购文件和合同另有规定的除外。

（十五）本项目采伐的松树应当就地焚烧处置；未经采购人同意，乙方不得私自外运处置。

（十六）成交人不得以采购人付款延迟而拖欠农民工工资或拒不履行相关承诺及合同约定。

- （十七）在合同期间，上级部门对防治技术、规程等各项工作有新要求和规定的，成交人需无条件执行相关规定。

六、违约责任

1.松木伐桩处理（清浮土、桩高、剥皮等）不合格扣200元/个；作业区遗留松段、松节的扣1000元/段（节）；作业区遗留1厘米以上枝桠或木屑未处理干净扣1000元/株（处）；伐桩漏投放药品、覆盖塑料专用膜袋、覆膜覆土不规范的扣500元/个；地上有遗漏磷化铝扣200元/粒；漏伐松木的扣1000元/株；除治队伍藏匿松木松枝的及默许他人搬运使用或管理不善等造成疫木流失的，惩扣10000元/段（节）。

2.承包人应对合同范围内的枯死松树情况进行全年跟踪管理，发现枯死松树及时处理，因承包人巡查管理及处置不到位，或除治质量不合格等原因，造成年度成效检查（考核）发现松树簇状、团状死亡，在不影响市级整体检查考核的情况下，每处惩扣5000元（自然灾害木除外）。

3.被市级开具疫木清理质量问题告知书，或市级质量检查验收被扣分的，按1000元/次惩扣疫木清理费用。

4.被区级验收队伍发现疫木区域无清理痕迹且存在疫木清理质量问题的，根据合同价格，按小班面积5倍惩扣费用。

5.严格用火备案和报告制度。承包人严格执行疫木处置森林野外用火方案，明确野外用火区域、时间段、用火单位、责任人等，焚烧疫木前一天必须报告管护站或者采购人，经同意后方可实施疫木焚烧，如私自焚烧未报告或者无方案一次惩扣500元。发现第二次违规用火，采购人有权单方无条件解除合同，同时不退还履约保证金。

6.焚烧疫木前必须选择好安全焚烧地点，预备好防火器材，落实专人看守现场，每天下午13:00时后不能点火焚烧疫木，焚烧现场余火未彻底熄灭前看守人员不允许离开。缺一项惩扣500元。

7.疫木焚烧堆码不得超高1.2米，焚烧场地必须划出足够安全的生土防火隔离带，火场下方设置挡火堰，开挖20×20cm防火隔离沟；每个火堆须配备铁扫把、灭火器、砍刀。缺一项惩扣500元。

8.疫木清除焚烧不彻底，发现一株已伐枯死木扣减2000元（长1.2米以下的6节算1株，1.2米以上的4节算1株），碳化不全的扣200元/处（节状的参照遗留松节惩扣），焚烧后掩埋不规范的扣200元/处。同时整改必须按时完成，否则采购人有权解除合同且不退还履约保证金。

9.因焚烧疫木或违规用火引发森林火灾的，由相关部门按照法律法规对除治队伍进行处罚，采购人有权无条件解决本项目合同，由此造成的损失全部由承包人负责。

10.明确作业小组安全管理责任人，必须为每个工人购买前述规定保险，佩戴安全帽、工装背心等，除治现场配备医疗急救包1个，伐桩施药人员必须佩戴口罩、手套，规范施药，严格药品管理，违反按每人（次）惩扣500元。林区内禁止吸烟，违者扣300元/人.次。

11.在合同签订后，成交人未按照阶段性工期规定时间完成该阶段除治清理任务的，视为延期违约，并按照1000元/天计收违约金，违约金在结算除治费时扣除。在督促后，仍未加快推进的，采购人可无条件单方解除合同，给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所有损失。

12.在施工过程中成交人必须听从上级部门及采购人和管护站现场管理人员的要求，逐个小班、逐个山头、逐个社、逐个村有计划、有顺序地开展除治，一个小班除治任务完成经成交人自查验收后再向另一个小班推进，不得遍地开花，避免顾此失彼，否则惩扣1000元/次，发现第二次并经甲方核实确认后，采购人有权解除合同和追究成交人违约责任；如无特殊地形、采购人要求等其他特殊情况，疫木清理过程中不得无故停工或者未完成除治作业承包范围就停工不除，未逐一施工经甲方确认后，发现一次扣减2000元，发现第二次并经甲方核实确认后，采购人有权解除合同和追究成交人违约责任。

13.疫木清理在规定时间前未完成一阶段除治任务面积的80%的（以采购人检查为准），采购人减付合同总额的3％。同时须在二阶段截止时间前完成一、二阶段全部任务，否则采购人有权解除合同，同时不退还履约保证金，不支付余下工程款。

14.在施工过程中和验收过程中，如存在以上行为，按约定惩扣除治承包费外，须限期改正，直至达到验收合格标准。构成违约的，还将追究承包人违约责任。

15.成交人如未按月按时发放务工人员报酬（农民工工资）的，采购人有权按500元/人次惩扣成交人，采购人有权在成交人的结算款和履约保证金中扣除农民工工资部分并发放给农民工。如因成交人拖欠务工报酬行为对采购人造成严重损失或影响(如向采购人索要劳务费、围堵采购人及相关部门或影响相关部门正常办公秩序等的）按5000元/人次惩扣成交人，成交人还须赔偿采购人及第三方损失，并承担相应的经济和法律责任。

- 16.停工的责任追究。若出现成交人单方原因停工的，视为成交人违约，采购人可扣除剩余除治承包费同时终止合同，并保留追偿由此造成损失的权利。采购人可再按程序重新确定新的除治单位。

- 17.其他惩扣按区有关文件规定执行，上级有最新规定的按最新规定执行。

七、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

八、其他未尽事宜由采购人同成交单位在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与磋商的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新作出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

注：若采购项目没有实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款等内容，则不进行最后报价，以第一次报价进行评分。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（商务部分得分为0分的供应商不推荐成为成交候选供应商。）

### 评审标准

| 评审项目 | 评审项目 （分值） | 评审内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经 济 部 分 30% | 投标报价 (30分） | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值×100%。 | 磋商报价和磋商基准价不得低于项目总价的70%；磋商报价低于70%的本项得分为零且不得作为磋商基准价；以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入 。 |
| 商 务 部 分 40% | 企业实力 （40分） | - 1、业绩（30分） - 2018年10月1日（指合同签订日期）至今，完成合同金额30万元及以上的松材线虫病防控项目，每提供一个得5分，最多得30分；未提供或提供资料信息不齐全的该业绩不得分。 | - 1.提供每个业绩施工合同及相应的区级验收合格（或通过）的报告（或表）并加盖投标人公章； - 2.铜梁区外的业绩还需提供证明（格式详见第七篇）； - 3.最终以采购人核实的真实业绩为准。 |
|  |  | 2、项目团队成员（5分） 拟派本项目团队成员中具有以下任一职称或证书的，每提供一项得1分，最多得5分。 ①园林或绿化或林业类助理工程师及以上职称； ②林业助理工程师及以上职称； ③森林管护工证或林业有害生物防治员证或林业技师证书； ④林业主管部门培训合格证。 3、意外保险（5分） 已为现场作业人员参保意外保险人数达到20名及以上的得10分，10-19名的得7分，1-9名得3分。未提供的不得分。 | - 注：1.提供职称证书或相关证书复印件并加盖投标人公章； - 2.提供购买意外保险的保险单复印件并加盖投标人公章。 |
| 技 术 部 分 （30%） | 1、病死树伐桩及清理处置方案 （10分） | 投标人提报的伐桩及处置方案不能满足招标文件实质性要求的投标无效，处置方案能满足招标文件要求的，由评委根据各投标人提报的处置方案按以下标准进行打分： 【7-10分】：伐桩及疫木处置方案整体科学合理，针对性强：实施进程安排得当，有完备的工期保证措施：职责、分工安排合理，有完备的风险规避、控制措施。 【4-6分】：伐桩及疫木处置方案较科学，具有一定的针对性，实施进程安排稍显松散；职责、分工较为合理，适度考虑了项目实施中的相关风险。 【1-3分】：伐桩及疫木处置方案、实施进程安排、职责分工仅能满足采购文件最低要求。 | 提供技术方案 |
|  | 2、拟投入设备 （10分） | 根据各投标人拟投入本项目的作业装备、工具、器械等情况，根据以下标准按以下标准进行打分。 【5分-10分】：投标人针对此项目投入的大型无害化处理粉碎机等所需机械设备、各种作业工具、交通运输工具等种类齐全、数量充足，能够保证本项目及时、优质、优量的完成。 【1分-5分】：投标人投入的疫木处理装备、作业工具、运输工具等能够满足项目需要，但投入设备没有优势。 上述机械设备和工具须提供实物照片。 | 提供技术方案 |
|  | 3、拟投入人员（10分） | 由评委根据各投标人拟派人员情况，按以下标准进行打分。 【7分-10分】：投标人针对此项目投入的作业人员数量20名及以上，分工得当，既有一定数量病死树木伐除专职人员，又有一定数量固定油锯作业人员并有着较为丰富的疫木加工处理经验，各种作业人员数量及人员工作经验有明显优势，配备专职安全管理员。 【4分-6分】：投标人拟派各类作业人员在数量10名-14名（不含10名）以下，及类似作业经验等方面，可以较好地满足招标文件的各项要求，配备专职安全管理员。但人员结构及分工存在缺陷。 【0分-3分】：投标人拟投入各类作业人员10名仅能满足招标文件的基本要求得3分，10名以下不得分。 | 提供技术方案 |

### 三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）投标人的负责人或其授权代表未参加磋商；

（三）投标人未按照竞争性磋商文件的要求缴纳投标保证金；

（四）投标人所提交的投标文件不按第七篇“投标文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）投标人的最后报价超过采购预算的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库〔2015〕124号文件规定的情形除外。

## 第五篇  投标人须知

### 一、磋商费用

参与磋商的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由：采购邀请书，采购服务需求，采购商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，投标人须知，合同草案条款，投标文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与投标人进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和投标文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断投标文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）投标文件

1、投标人应当按照竞争性磋商文件的要求编制投标文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、投标文件组成

投标文件由篇“投标文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件编制要求”规定的目录顺序组织第七编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

3.联合投标

本项目不接受联合体投标。

（二）磋商有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（四）投标保证金：

1、投标人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、投标保证金”；

2、发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：

2.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

2.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

2.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交投标人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）

（五）修正错误

1、若投标人所递交的投标文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（六）提交投标文件的份数和签署

1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在投标文件正本中，竞争性磋商文件第七篇投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由负责人或负责人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5、响应文件需填写部分除签名外其余所有内容应电脑打印，且所有内容、字迹应当清晰可辨，否则一切后果由供应商自行承担。

（七）投标文件的递交

1、投标人参加招标会议时必须向采购代理机构提交以下资料，否则其投标将被采购机构拒绝受理：

（1）投标人按要求编制的投标文件；

（2）身份证明及授权委托书。

2、凡符合本磋商文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购机构指定地点。

3、采购机构收到的投标文件，一律不予退还，作为政府采购档案资料存档备查。

4、投标文件的正本、副本均应密封送达递交投标文件地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称，密封袋的封口须加盖投标人公章。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

5、如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为负责人或具有负责人授权委托书的授权代表。

### 四、成交投标人的确认和变更

（一）成交投标人的确认

采购人或其授权的磋商小组应按照成交报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交人。

（二）成交投标人的变更

1、若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

1.2拟成交金额在100万～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

1.3拟成交金额在200万以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选人；

1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

### 五、成交通知

（一）成交人确定后，采购人将公告成交结果。结果公告期限为1个工作日。

（二）采购人依法确定成交人后，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

（五）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出《成交通知书》。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对磋商文件提出质疑的，2024年10月 24日12时00分前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2、成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，投标人对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4、投标人对磋商文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人或采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

七、代理服务费

本项目采购代理服务费3000.00元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起五日内，按照竞争性磋商文件和成交投标人投标文件的约定，与成交投标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和投标人的投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市铜梁区政府网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、投标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  采购合同

附页：合同格式（详见附件）

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务（技术）部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准（如有）。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）   明细报价表

| 采购项目 |  | 除治面积（亩） | 单价最高限价 （元/亩） | 单价报价 （元/亩） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜梁区石鱼镇2024年松材线虫病防治项目 |  | 5217.83 | 60 |  |  |
| 备注： | 投标报价金额：包括项目涉及机具、定位仪、燃油、运输、转运、除治药物、人工费、管理费、安全文明施工费、保险费、税费、质保期内的后期清理费用、合理利润等所有费用。采购单位不再为此向成交人支付其他任何费用，除非合同中另有规定的除外。 |  |  |  |  |

说明：1、投标报价的数字应清晰明了，必须使用机打。

2、投标人如有变更、修改本《明细报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

3、供应商应完整填写本表。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表)：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 备注：按照第四篇  二、评审标准 技术部分要求提供资料

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容或响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

## 备注：按照第四篇  二、评审标准 商务部分要求提供资料

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署相应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- 特定资格条件证明文件

（提示：提供2018年以来承担过松材线虫病疫木除治项目的正式的完整的合同复印件一个）

（提示：铜梁区外的业绩需提供证明，格式如下）

1.证  明

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府：

（公司名称）于       （年份）在           （地点）承接过松材线虫病疫木除治项目，未发生过火灾和人员伤亡事故并在质量验收中合格。

特此证明！

证明单位（盖章）：

法定代表人或授权代表人：

联系电话：

日期：    年    月    日

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

- （二）投标保证金

- 1、以保函形式交纳投标保证金的提供以下资料：投标保函（格式）正本复印件（原件现场递交）

投标保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：                          （受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人      （即“投标人”）已响应贵方于    年   月   日就                               （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

- （1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

- （2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

- （3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

- （4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的               日止。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

- 四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）付款通知中应声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十、本保函核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

2、以转账或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料

（1）付款凭证复印件

（2）企业基本账户开户证明文件复印件

附件一：投标保证金退还申请

投标保证金退还申请

重庆俊奇工程项目管理有限公司：

我单位于   年　 月　 日参加由贵单位组织进行的　　        （项目名称）交易活动，转账交纳投标保证金　　　　　　元。现交易活动已结束，按照项目招标文件规定的投标保证金退还办法，特申请将我单位交纳的投标保证金退还到我单位以下账户（必须与保证金交纳账户一致）：

投标单位户名：

投标单位账号：

账户开户行：

特此申请

投标单位联系人及联系电话：

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标单位（盖章）：

年    月    日

本申请必附附件：投标保证金银行转账凭证复印件，银行基本账户开户证明文件。

（注：此申请表由投标人填写齐全后，在投标签到时与投标保证金银行转账凭证复印件及收据一同交至招标代理机构项目经办人员处，以便办理投标保证金退付事宜，否则造成的一切后果由投标人自行负责）

（三）其他与项目有关的资料（如有自拟）

- （结束）